PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
DON MANUEL ORTIZ CORREA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
CERTIFICA
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el día veintiuno de
octubre de dos mil veinticinco adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
17. Área de Contratación.
Referencia: 73N/2025/P2.
INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “REDACCIÓN DE
PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA
JOAQUINA” Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL
MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE
ABONA.”
ANTECEDENTES
1º.- Consta Providencia de la Concejalía Delegada del Área de Servicios Públicos
Municipales ordenando el inicio de expediente para la contratación de servicio consistente
en “REDACCIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE
URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y
EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”.
Asimismo, consta informe descriptivo de las necesidades a satisfacer y propuesta de pliego
de prescripciones técnicas emitida por la Oficina Técnica Municipal.
2º.- Con fecha 9 de octubre de 2025, la Intervención Municipal ha emitido documento de
retención de crédito para este procedimiento de adjudicación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 17100/6190300 del presupuesto municipal.
3º.- Por el técnico del área, con fecha 17 de octubre de 2025, se emite informe con
propuesta de resolución en sentido favorable.
4º.- El Interventor Municipal, con fecha de 20 de octubre de 2025, ha fiscalizado de
conformidad el expediente administrativo.
Por todo lo expuesto, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, por unanimidad de todos los
asistentes.
ACUERDA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio denominado REDACCIÓN DE
PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA
JOAQUINA” Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL
MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA..
SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO (160.961,01 €) el gasto que representa para este
Ayuntamiento la contratación referenciada, con cargo a la partida presupuestaria
17100/6190300 del presupuesto municipal.
TERCERO.-
Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y
prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación y que a continuación se
transcriben:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “REDACCIÓN DE PROYECTO DE
INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA
DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS
CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.
I
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del presente contrato es la “REDACCIÓN DE PROYECTO DE
INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA
DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS
CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA.”.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse al pliego de prescripciones técnicas
anexo que tiene carácter contractual, al igual que el presente.
Dicho objeto corresponde a los códigos siguientes de la nomenclatura Vocabulario
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:
•
•
•
•
71300000 1 Servicios de ingeniería
71310000 4 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
71311000 1 Servicios de consultoría en ingeniería civil
71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
1.2.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la naturaleza de
dicho objeto hace necesaria, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes
prestaciones que lo integran, que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona es la Junta de Gobierno Local, con arreglo a las facultades que le confiere el
vigente Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía-Presidencia.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la
ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el
Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de
8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida a dicha ley, a
las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas, y en
concreto, al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de
sus respectivas competencias.
3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que
se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
Asimismo serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de
contratación los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de
la LCSP:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los
pliegos de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de licitadores.
c) El acuerdo de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos
204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.
3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados
en el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano de
contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto
de adjudicación.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición
de recursos administrativos ordinarios.
3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la
jurisdicción contencioso-administrativa.
3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en
los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud
que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
4.1.- Capacidad de obrar
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula
19.2 del presente pliego
Las personas jurídicas solo podrán contratar aquéllas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad
para contratar siempre que,
con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar
en el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que
el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del
presente pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de la prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en
la cláusula 18.2 del presente pliego.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
4.3.- Solvencia
Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos de solvencia, que
pueden acreditarse, indistintamente, o a través de la clasificación empresarial adecuada a
este servicio, o a través de los medios de justificación reseñados en los apartados siguientes:
Solvencia económica y financiera
a) Requisitos mínimos:
Existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales que abarque el
ámbito del contrato y la responsabilidad de todos los profesionales exigidos para el presente
contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.
4.3.1.- Requisito mínimo de existencia de seguro de responsabilidad civil:
-
Se exige acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por un importe igual o superior a 150.000,00 €
-
En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del importe
total asegurado de cada una de las empresas que la integran, que deberán responder de
manera solidaria.
4.3.2.- Acreditación del seguro de responsabilidad civil:
-
El citado seguro de responsabilidad civil del licitador se acreditará mediante
certificado de la compañía aseguradora donde se señale los importes y riesgos asegurados y
la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
b) Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el
período medio de pago a proveedores por el empresario, siempre que se trate de una
sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere 60
días naturales desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las
excepciones previstas en la normativa sobre morosidad.
Si, por razones válidas debidamente justificadas, un licitador no pudiera acreditar la
solvencia económica y financiera por los medios exigidos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86.1 de la LCSP, podrá acreditarla presentando cualquier otra documentación
que sea suficiente, a juicio del órgano de contratación.
Solvencia técnica o profesional
Requisitos mínimos:
A-1.- Titulación académica y profesional del equipo técnico redactor del
Proyecto, que deberá estar formado, por profesionales legalmente competentes para la
redacción de Proyectos de la misma naturaleza que el objeto de este contrato, debiendo
figurar como mínimo:
•
•
Personas con titulación universitaria en Arquitectura, Ingeniería Superior,
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o cualquier otra titulación universitaria
habilitante equivalente según la normativa vigente
Personas con titulación universitaria en Ingeniería Industrial o en titulaciones
equivalentes que otorguen competencia técnica en la especialidad correspondiente
En caso de que alguno de los profesionales no perteneciera a la plantilla de la
empresa se deberá presentar un compromiso de colaboración de los mismos con el
adjudicatario.
A-2.- Acreditación equipo mínimo:
Se acreditará el equipo mínimo mediante la aportación de los títulos de cada uno de los
integrantes del equipo, o en su defecto, de los certificados de colegiación
correspondientes.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Experiencia profesional:
El profesional que asuma las funciones de coordinación del proyecto deberá
acreditar además de su titulación, una experiencia profesional en los últimos 15 años, en
redacción y dirección de al menos DOS proyectos de obra de similar naturaleza a las del
objeto de este contrato, con un presupuesto de ejecución por contrata mínimo de dos
millones de euros (2.000.000,00 €).
Se ha elegido este importe mínimo porque se estima que, para esta tipología de
obras, este presupuesto ya supone obra de suficiente relevancia y con un grado de
complejidad técnica equiparable a la obra que nos ocupa.
Utilización de medios externos para acreditar la solvencia
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras
podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de
prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan
con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC), asciende a CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON UN CÉNTIMO (160.961,01 €)
Dicho presupuesto se desglosa en los siguientes costes:
-
-
Costes directos: 150.430,85 €
IGIC: 10.530,16 €
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El gasto se financiará con cargo a la partida presupuestaria 17100/6190300 del
presupuesto municipal.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato asciende a 150.430,85 €, sin IGIC.
.- PRECIO DEL CONTRATO
8
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como
partida independiente, el IGIC.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por
la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que
resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si
éste se elevare a escritura pública.
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO
El presente contrato no será objeto de revisión de precios, ni durante su duración
inicial, ni durante su posible prórroga.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
Los trabajos objeto de este contrato, en lo que respecta a la redacción del proyecto
se realizarán en el plazo de SEIS (6) MESES, contados desde la formalización del
contrato.
Este plazo se subdivide, asimismo, en los siguientes plazos parciales:
-
UN MES para la entrega de anteproyecto a contar desde la formalización del
contrato.
-
TRES MESES para la entrega de proyecto básico a contar desde que el
Ayuntamiento emita informe técnico sobre el anteproyecto.
-
DOS MESES para la entrega de proyecto de ejecución a contar desde que el
Ayuntamiento emita informe técnico sobre el proyecto básico.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter
ordinario, previsto en el artículo 156 y siguientes de la LCSP.
Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante una pluralidad de criterios de adjudicación,
evaluándose la mejor RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. Estos criterios servirán de base
para la valoración de las proposiciones y para la determinación la adjudicación,
conforme a lo establecido en el Artículo 145.6 de la LCSP.
Las ofertas podrán valorarse con un máximo de CIEN (100) PUNTOS, que se asignarán
según el baremo que se detalla a continuación. Todas las ofertas serán clasificadas por
orden de mejor a peor en relación con cada uno de los criterios de adjudicación:
CRITERIO CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE JUICIO DE VALOR (CALIDAD) -
Ponderación máxima 45 %
MEMORIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA (HASTA 45 PUNTOS)
La memoria descriptiva y/o gráfica deberá reflejar, de manera clara y completa, el
trabajo objeto de la licitación, incluyendo la documentación necesaria para apreciar la idea
general del proyecto en sus distintas fases y etapas.
En dicha Memoria se deberá incluir, como mínimo: una descripción detallada de la
propuesta, explicando las soluciones y materiales propuestos; cuadros de superficies útiles
y construidas y los usos correspondientes, incluyendo zonas ajardinadas y arboladas,
zonas pavimentadas; ámbitos correspondientes a las distintas fases en que se pretende
dividir el proyecto, número de plazas de aparcamientos y otros elementos que se
consideren relevantes; una estimación razonada del PEC del proyecto, desglosada por
fases y capítulos, como indicador de coherencia técnica y económica de la propuesta, y

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
como elemento de referencia para la evaluación técnica; y cualquier otra información o
explicación que se considere relevante para la comprensión completa del proyecto.
Criterios de valoración:
La Memoria será valorada en función de la calidad, pertenencia y adecuación de su
contenido respecto al resto de las proposiciones, considerando el cumplimiento de los
criterios de calidad establecidos, la adecuación de las soluciones propuestas a los
objetivos del proyecto y la coherencia entre el PEC estimado y la solución proyectada,
asegurando que los recursos y costes propuestos se correspondan con la viabilidad
técnica y funcional del diseño. La puntuación máxima asignada será de 45 puntos,
distribuida de la siguiente manera:
-
Entre 45 y 36 puntos: contenido óptimo, abordando de manera completa,
coherente y detallada todos los criterios, con soluciones técnicamente viables, innovadoras
y acertadas en relación con el proyecto.
-
Entre 35 y 21 puntos: contenido suficiente, aunque algunos criterios se traten de
manera poco desarrollados, con soluciones correctas pero con menor grado de innovación
o precisión.
-
Entre 20 y 0 puntos: contenido limitado o deficiente, con criterios poco
desarrollados o insuficientemente justificados, y soluciones inadecuadas o poco viables.
Formato y presentación:
Para garantizar igualdad de condiciones entre las ofertas y facilitar la evaluación
objetiva de todas las propuestas, se limita el contenido de la entrega a un máximo de
treinta (30) folios en tamaño UNE DIN A-4, a dos caras, es decir, con un máximo de
sesenta (60) páginas, con márgenes de 2,50 cm, como mínimo, en todos los lados, y tipo
de letra Arial, 12 puntos, interlineado 1,5. Para la presentación de planimetría se podrán
añadir un máximo de seis (6) páginas, con un tamaño máximo UNE DIN A-1, donde se
representen planos de planta y alzado y/o sección a escala adecuada y, en su caso,
infografías, o cualquier imagen de la propuesta de diseño del conjunto, o esquemas
explicativos de la planificación, y de las distintas fases, para el desarrollo del Proyecto. Los
planos de planta de la oferta deberán representarse, a escala adecuada, partiendo de los
mapas topográficos 1:1000 (año 2021-2022) denominados 236_TF5643B y 236_TF5643D,
disponibles en el Servicio de Información Geográfica y Territorial de Canarias del Gobierno
de Canarias. Los planos habrán de identificar, como mínimo: el ámbito de actuación, las
distintas fases propuestas, así como las distintas soluciones proyectadas conforme al plan
funcional y programa de necesidades definido.
La oferta se entregará en formato digital PDF con la característica OCR
(reconocimiento óptico de caracteres).
Se hace constar que se tendrá en cuenta la claridad expositiva.
El contenido que exceda del número máximo de páginas indicado en los párrafos
anteriores no será objeto de valoración, siendo el exceso significativo causa de exclusión.
Criterios de calidad a valorar:
Se valorarán los siguientes criterios, teniendo en cuenta el plan funcional y
programa de necesidades incluido en el Anexo n.º 1 del pliego técnico:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
1)
Carácter de identidad, representativo o emblemático
Se valorará positivamente la capacidad de la propuesta para generar una imagen
reconocible y memorable del parque, contribuyendo a reforzar su centralidad y valor
simbólico. La propuesta deberá aportar calidad arquitectónica, paisajística y conceptual
que permita que el parque sea percibido como un lugar distintivo y representativo de la
comunidad.
2)
Multifuncionalidad de la plaza y uso alternativo de infraestructuras urbanas
Se valorará la capacidad de la plaza para acoger distintos usos y actividades
(fiestas populares, ferias, atracciones, conciertos, actividades cívicas...) mediante
soluciones flexibles y versátiles, fomentando un espacio dinámico e inclusivo.
Se valorará la incorporación de soluciones contemporáneas que interpreten el
espacio público como un sistema dinámico, resiliente y multifuncional, contemplando el
distinto aprovechamiento de las infraestructuras urbanas. Esto incluye, entre otros, fuentes
ornamentales, estanques, zonas de sombra u otros elementos paisajísticos que puedan
habilitarse para usos alternativos de carácter cultural, recreativo, educativo o comunitario.
3)
Anfiteatro junto a la plaza y su funcionalidad técnica
Se valorará el diseño del anfiteatro como espacio multifuncional, incluyendo
posibles espacios auxiliares bajo rasante o bajo graderío (almacenes, vestuarios, aseos
inclusivos), siempre que se garantice accesibilidad, viabilidad técnica y compatibilidad con
el uso público.
4)
Integración y armonización con su entorno físico, paisajístico y social
Se valorará la capacidad del diseño para dialogar con el entorno existente,
respetando sus características naturales, urbanas y sociales, incluyendo la integración de
la perspectiva de género en la planificación urbana y el diseño de espacios públicos,
asegurando seguridad, y confort de la ciudadanía.
5)
Distribución funcional y equilibrada de los distintos espacios
Se valorará la organización clara y eficiente, su adecuación a distintos usos,
accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental.
6)
Continuidad del corredor verde y red de espacios libres públicos
Se valorará la conexión efectiva del parque con otros espacios verdes, fomentando
movilidad peatonal, biodiversidad y estructura ecológica urbana.
7)
Diseño de la pasarela
Se valorará su integración funcional y paisajística, contribuyendo a la continuidad
ecológica del corredor verde y reforzando la identidad del conjunto mediante un diseño
innovador y técnicamente viable.
8)
Diseño e innovación del conjunto en la nueva centralidad propuesta y mayor
aprovechamiento de los espacios disponibles
Se valorará la capacidad del diseño para generar un espacio emblemático y
funcional que articule el conjunto del parque y refuerce su papel como nueva centralidad
urbana, así como la eficiencia en el uso del suelo, evitando espacios infrautilizados y
maximizando valor funcional, social y ambiental.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
9)
Sombreado y arbolado, jardinería e incorporación de especies autóctonas
Se valorará la preservación del arbolado existente y la inclusión significativa de
especies autóctonas adaptadas al clima local, mejorando biodiversidad, microclima y
confort urbano, así como el uso combinado de soluciones naturales (arbolado, vegetación
trepadora) y estructurales (pérgolas, marquesinas, cubiertas ligeras) que mejoren confort
térmico, habitabilidad y sostenibilidad
10)
Tratamiento paisajístico e hidráulico del cauce del barranco
Se valorará la integración del cauce en el diseño, combinando seguridad hidráulica
con conservación de tramos de valor paisajístico, continuidad del corredor verde y calidad
ambiental.
11)
Aprovechamiento de recursos híbridos e innovación tecnológica
Se valorará la incorporación de soluciones híbridas que combinen elementos
naturales y tecnológicos, pasivos y activos, optimizando eficiencia energética, hídrica y
funcional. Esto incluye vegetación, energías renovables, gestión hídrica, conectividad
digital y equipamientos versátiles.
12)
El número de plazas y dimensiones del aparcamiento subterráneo
Se valorará la adecuación del aparcamiento a la demanda estimada, accesibilidad
y funcionalidad, evitando infraestimaciones o sobreestimaciones que comprometan
sostenibilidad económica o espacial
13)
Selección de materiales y coherencia
Se valorará la elección de materiales constructivos, considerando también su
integración paisajística y funcional, durabilidad, sostenibilidad y estética. Asimismo, se
considerará positivamente la incorporación de soluciones que hayan demostrado eficacia y
funcionalidad en parques urbanos previos del mismo ámbito o características similares,
fomentando la replicabilidad de buenas prácticas y evitando problemas habituales de
mantenimiento o integración paisajística.
14)
Compromiso de presentar el Proyecto Básico y/o el de Ejecución visado.
Aunque el previo visado colegial no sea exigible conforme al art. 4 del Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, se valorará —sin carácter
excluyente, ni puntuación específica — el compromiso de presentar el Proyecto Básico y/o
el Proyecto de Ejecución visado por el colegio profesional correspondiente, como una
garantía adicional de trazabilidad, control documental y respaldo institucional.
Todos los criterios se valorarán en función de la calidad técnica, la coherencia con
el plan funcional y programa de necesidades y la viabilidad del proyecto, sin que ninguno
tenga carácter excluyente. La puntuación máxima será de CUARENTA Y CINCO (45)
PUNTOS, como máximo, aplicándose una valoración comparativa y objetiva que
ponderará la excelencia, la originalidad y la pertinencia de la propuesta respecto al resto
de ofertas presentadas. La ausencia de alguno de los elementos indicados no supondrá la
exclusión de la propuesta, aunque podrá influir en la puntuación asignada en función de la
relevancia de cada elemento para el conjunto del proyecto.
En relación a la calidad de la oferta, las proposiciones podrán ser excluidas,
cuando concurra, de manera enunciativa y no limitativa, al menos una de las siguientes
causas:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
-
-
-
-
-
No permita la evaluación objetiva o adecuada de la oferta.
No se adecúe de manera sustancial al formato exigido.
Presente información contradictoria.
No tenga en cuenta todos los requisitos establecidos en el Anexo n.º 1.
El PEC proyectado, incluido I.G.I.C., sea superior al máximo admisible
establecido en el apartado 9.1 del presente Pliego, para las actuaciones previstas en el
Plan Edil de San Isidro.
CRITERIO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES – Ponderación máxima 55%.
ECONÓMICO (35%): BAJA OFERTADA Y PORCENTAJES POR ETAPAS.
Para la valoración de la oferta económica se utilizará la siguiente fórmula:
Donde:
Pmáx×MO
O
P=
P
= Puntuación asignada a la oferta.
Pmáx
MO
O
= Puntuación máxima del apartado (29 puntos).
= Valor cuantitativo de la mejor oferta (la más baja).
= Valor cuantitativo de la oferta que se pretende valorar.
Se asignará la puntuación máxima a la oferta con menor coste, y al resto se les
aplicará la fórmula indicada para determinar la puntuación correspondiente.
Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Se considerarán proposiciones anormales o desproporcionadas en los siguientes
supuestos:
- Cuando, concurriendo un sola persona licitadora, la oferta económica sea inferior
en más de un 25% al presupuesto base de licitación.
- Cuando concurran dos personas licitadoras, la oferta económica que sea inferior
en más de un 20% respecto a la otra oferta.
-
Cuando concurran tres personas licitadoras, las ofertas económicas que sean
inferiores en más de 10% a la media aritmética de las ofertas presentadas. Para calcular
dicha media, se excluirá la oferta de cuantía más elevada si supera en más de un 10%
dicha media . En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior al 25%.
-
Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las ofertas que sean
inferiores en más de un 10% respecto a la media aritmética de todas las ofertas
presentadas. No obstante, si existen ofertas superiores a dicha media en más de un 10%,
se recalculará la media considerando únicamente las ofertas que no superen ese límite. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
En el caso de que alguna oferta se encuentre en los supuestos anteriores, se
procederá en la forma prevista en la LCSP. Las ofertas anormales o desproporcionadas no
se tendrán en cuenta a efectos de la asignación de puntuación; una vez excluidas o
ajustadas, se aplicará la fórmula establecida en este apartado para determinar la
puntuación económica de las restantes ofertas.
En ningún caso, la oferta económica podrá ser superior al Presupuesto Base de
Licitación (PBL) establecido en el apartado 10 del presente Pliego. Las ofertas que

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
excedan dicho importe serán consideradas inadmisibles y no se asignará puntuación
económica alguna.
Distribución por etapas
Para la facturación de los trabajos se establece como referencia la distribución
establecida en el apartado 11 del Pliego.
No obstante, las ofertas podrán:
-
Mantener los porcentajes mínimos y máximo indicados, o proponer otros
porcentajes por etapas que resulten más ventajosos, siempre que el importe total coincida
con el importe ofertado, los porcentajes sean coherentes con la carga de trabajo de cada
etapa, reduzcan riesgos financieros o faciliten la planificación de pagos.
La ofertas que propongan porcentajes por etapas más ventajosos a los
establecidos podrán considerarse favorables, sin alterar la puntuación económica
asignada por el importe total.
En todo caso, la puntuación económica se calculará siempre sobre el importe total
de la oferta, aplicando la fórmula indicada anteriormente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL EQUIPO LICITADOR (20%)
Experiencia profesional del equipo licitador (20 puntos) como criterio de CALIDAD:
Se valorará la participación del equipo licitador en proyectos de características
similares, entendiendo como tales parques urbanos, plazas, zonas ajardinadas u otras
zonas verdes, así como proyectos de urbanización y aparcamientos subterráneos en
espacios públicos con áreas verdes importantes, considerando la relevancia, complejidad,
cumplimiento de plazos y calidad, aportando referencias documentales verificables que
demuestren la contribución directa del equipo en dichos proyectos.
Acreditación y requisitos de los proyectos:
Los proyectos deberán acreditarse mediante certificados de buena ejecución
expedidos por administraciones públicas competentes y mediante certificados firmados por
las personas licitadoras, acompañados de documentación justificativa que incluya la
superficie y fecha de ejecución. La mesa de contratación podrá solicitar la documentación
acreditativa adicional, incluyendo la hoja final del presupuesto firmado por técnico
competente, donde debe constar el sujeto responsable, el objeto del proyecto, la cuantía y
la fecha de su ejecución. Si esta hoja no contiene toda la información, se podrán aportar
otros documentos justificativos.
Atendiendo al carácter específico del objeto del contrato es necesario que las
personas licitadoras cuenten con la experiencia necesaria en redacción de trabajos de
similares características.
Para favorecer la concurrencia, se valorarán los proyectos de características
similares con superficies igual o superiores a 6.000 m² y que se hubieran ejecutado
desde el 1 de enero de 2000 hasta la actualidad.
No se valorarán los documentos que no reúnan los requisitos anteriores.
Coeficientes de ponderación:
Se establecen los siguientes coeficientes según la superficie del proyecto
ejecutado y la antigüedad de la ejecución del proyecto:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Por superficie del proyecto ejecutado:
•
•
•
•
•
Proyectos de 6.000 a 9.000 m²:
Proyectos de 9.001 a 12.000 m²:
Proyectos de 12.001 a 15.000 m²:
Proyectos de 15.001 a 18.000 m²:
Proyectos de más de 18.001 m²:
30 % del valor completo.
50 % del valor completo.
70 % del valor completo.
90 % del valor completo.
100 % del valor completo.
Por antigüedad de la ejecución del proyecto:
•
•
•
•
•
Desde el 01/01/2000 hasta el 31/12/2004 :
Desde el 01/01/2005 hasta el 31/12/2009:
Desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2014:
Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2019:
Desde el 01/01/2020 hasta la actualidad:
50 % del valor ponderado.
65 % del valor ponderado.
70 % del valor ponderado.
85 % del valor ponderado.
100 % del valor ponderado.
Cálculo de la puntuación de cada proyecto:
Ponderación total proyecto = (Coeficiente superficie) x (Coeficiente antigüedad)
Cálculo de la puntuación final de la oferta:
Se suman las ponderaciones totales de todos los proyectos presentados por cada
oferta:
Oponderado
= total ponderado de proyectos de la oferta que se valora
MOponderado = total ponderado de proyectos de la mejor oferta
La oferta con mayor total ponderado (MOponderado) recibirá la puntuación máxima
de veinte (20) puntos.
Para el resto de las ofertas, la puntuación se calcula proporcionalmente mediante la
fórmula:
(pm× Oponder ado)
Donde:
P =
M Oponder ado
P
= Puntuación obtenida.
pm
= Puntuación máxima (20 puntos).
= Total ponderado de proyectos de la mejor oferta.
MOponderado
Oponderado= Total ponderado de proyectos de la oferta que se valora
Condición para la valoración:
SOLO SE VALORARÁ ESTE CRITERIO cuando se aporten los certificados de
buena ejecución debidamente diligenciados por las administraciones competentes y
mediante certificados firmados por las personas licitadoras, acompañados de la
documentación acreditativa necesaria.
PUNTUACIÓN FINAL.
Una vez obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada criterio, se
sumará la puntuación total de cada una, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
En caso de empate en la puntuación final, la adjudicación se resolverá de la
siguiente manera:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
- La adjudicación recaerá en la oferta que haya tenido mayor puntuación en los
criterios del apartado 12.1, por tratarse de un criterio de CALIDAD del proyecto.
-
Si persiste el empate, se adjudicará a la oferta que tenga mayor puntuación en el
apartado 12.2.2, por tratarse, igualmente, de un criterio de CALIDAD, en este caso, la
experiencia profesional del equipo redactor.
-
Si el empate continúa, se adjudicará a la persona licitadora que cuente con mayor
número de personas trabajadoras con discapacidad en plantilla a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
- Si aún persiste el empate, la adjudicación recaerá en la oferta económicamente
más ventajosa.
-
De persistir, en la que de acuerdo a la distribución de porcentajes establecida en el
apartado 11 del presente Pliego, resulte más favorable, entendiéndose por tal la que
proponga una mayor facturación de los trabajos en alguna etapa posterior.
13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de
licitación.
13.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación
se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación,
publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.
13.3.- Los interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y toda la
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta seis días antes del cierre del
plazo de licitación a través de dicha Plataforma. No se atenderán preguntas a través de
medios distintos del señalado.
13.4.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto
del contrato sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
13.5.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión
temporal participante en la licitación.
13.6.- El incumplimiento, por algún licitador, de las prohibiciones establecidas en los
dos apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego
y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a
la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una
rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.
14.- GARANTÍA PROVISIONAL
Los licitadores no deberán constituir garantía provisional.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de TRES archivos electrónicos.
15.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1
TÍTULO: Documentación general para la licitación del contrato de REDACCIÓN
DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA
JOAQUINA” Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL
MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA.
CONTENIDO: Las personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación
indicada en los siguientes apartados.
A.1.- Documento en el que figuren los datos del licitador: nombre y apellidos o razón social
del licitador, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico para recibir las
notificaciones que el órgano de contratación tenga que realizar derivadas de la presente
contratación.
A.2.- Declaración responsable del cumplimiento de requisitos previos (Documento Europeo
Único de Contratación: DEUC): Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir
acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario DEUC que
calificará la Mesa de Contratación.
El DEUC ha de estar debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o por quien
ostente su representación
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la
ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure
la información pertinente para estos casos.
A.3.- Si varios empresarios concurren a la licitación agrupados en una Unión Temporal
cada una de las empresas agrupadas en la unión aportará una declaración responsable
por cada empresa participante. Asimismo, deberán presentar el compromiso de
constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
Dicho documento deberá estar firmado electrónicamente por los representantes de cada
una de las entidades que conforman dicha unión temporal.
A.4.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las

La administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la
veracidad del contenido de este archivo, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitantes que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos
previos para licitar, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.
A.5.- Documentación relativa a la solvencia financiera y técnica.
15.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2
TITULO: Proposición, sujeta a evaluación previa, para la licitación del contrato de
REDACCIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE
URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y
EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA.
CONTENIDO: Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada
con los criterios de adjudicación cuya evaluación depende de un juicio de valor.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que
se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita por el licitador.
La inclusión de cualquier tipo de dato o documentación en este Archivo nº2 a
través de la cual pueda conocerse o deducirse información relativa a la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante cifras o porcentajes (Archivo
nº3) implicará la inmediata exclusión del licitador del procedimiento de licitación.
La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la
veracidad del contenido de este archivo, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
15.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3
TÍTULO: Proposición relativa a los criterios cuantificables mediante cifras o
porcentajes, para la licitación del contrato de REDACCIÓN DE PROYECTO DE
INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA
DE LA CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS
CALLES SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA.
CONTENIDO: Los licitadores incluirán en este sobre la siguiente documentación
relacionada con los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática.
Oferta Económica
Experiencia Profesional

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de oferta, o en su caso, la resolución
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
En cuanto a la oferta económica, deberá ofertarse al total del objeto del contrato.
16.- MESA DE CONTRATACIÓN
16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la
documentación presentada por los licitadores en el sobre n.º 1, y, en su caso, acordar la
exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos;
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación
de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de
adjudicación que corresponda.
16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes,
nombrados por el órgano de contratación:
El concejal de Servicios Públicos, D. Marcos Antonio Rodríguez Santana o Concejal
en quien delegue, actuando como presidenta de la misma.
El Secretario Accidental del Ayuntamiento, D. Manuel Ortiz Correa o quien legalmente le
sustituya.
El Interventor Accidental del Ayuntamiento, D. José Manuel Luis Pérez o quien legalmente le
sustituya.
Una persona que asuma las labores de Secretaría que será un funcionario/a, dependiente del
órgano de contratación.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de técnicos o expertos independientes, con conocimientos
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
17.-
CALIFICACIÓN
DE
LA
DOCUMENTACIÓN
GENERAL.
APERTURA
DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de
contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los
sobres número uno presentados por los licitadores, y si observase defectos subsanables
en la documentación presentada, lo notificará al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de tres días para
que los subsane ante la propia Mesa de contratación.
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. Al margen de la
subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que se refiere
la cláusula 15.1, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las licitadoras afectadas para
que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.
17.2.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones sujetas a evaluación previa (archivo
electrónico nº2), en el lugar y hora anunciados.
17.3.- La convocatoria del acto de apertura de la oferta económica (archivo nº3)
deberá realizarse con una antelación mínima de tres días hábiles, debiendo comunicarse a
todos los licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el día y la

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
hora del acto. En el acto de apertura de la oferta económica (archivo nº3) se hará público el
resultado de la evaluación previa de los proyectos o memorias presentadas por los licitadores.
Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación previa, se llevará a cabo la apertura de
la oferta económica (archivo nº3).
Una vez efectuada la valoración de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación,
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula
12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
17.4.- Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o
más personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y
para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que
se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación
acreditativa. Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el
plazo indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
17.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
18.- ADJUDICACIÓN
18.1.-
Una vez formulada por la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador
propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación
Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
Una vez recibida la documentación, se convocará de nuevo a la Mesa de
Contratación para que proceda a su calificación.
18.2.- DOCUMENTACIÓN:
18.2.1.-
Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la
representación
18.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de
constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar
inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad
de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de
la empresa.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la
Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
correspondiente
Oficina
Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
18.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá
aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del
ámbito de sus facultades para licitar.
18.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado,
o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la
LCSP.
18.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del
presente Pliego si se considerase necesaria alguna complementación respecto a ya
aportada en el sobre 1 de su oferta.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada
para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos
complementarios.
18.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en
la cláusula 19 del presente pliego.
18.2.5.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente
garantía definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 20 del presente pliego, si en
dicha cláusula se exigiera.
18.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la
documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como
de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.
18.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas,
cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación
relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.
Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del
presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de
otras empresas, también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados
anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.
18.3.- La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura del primer sobre que contenga
una parte de la proposición, es decir, del archivo electrónico numero dos.
Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones
presentadas se encuentra incursa en presunción de anormalidad.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación,
los licitadores podrán retirar sus ofertas.
18.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas
licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el
artículo 151 de la LCSP.
19.-
DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA
DE
ESTAR
AL
CORRIENTE
EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
19.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:
-
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad.
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado Impuesto.
-
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
El Ayuntamiento verificará de oficio que la empresa se encuentre al corriente de sus
-
obligaciones con la Hacienda Municipal.
Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o
alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
19.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
19.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones
tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
20.- GARANTÍA DEFINITIVA
De conformidad con el art. 107.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
dado que la comprobación de la correcta prestación de este servicio se realiza de forma
inmediata, que el importe de la factura no se abonará hasta que se haya verificado esta
circunstancia, que las eventuales penalidades que deba imponerse se cobrarían mediante
retención de la cantidad que corresponda de dichas facturas o con cargo al seguro de
responsabilidad profesional del que debe disponer el adjudicatario y que el importe de la
garantía sería claramente insuficiente para asegurar las responsabilidades por deficiencias en
el proyecto, no se exige la constitución de garantía definitiva para este procedimiento.
III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
21.1.-
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirá a la
adjudicataria para suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
21.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
21.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si
ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de
la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. Asimismo, se designará un
suplente, para los casos de ausencia de éste.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
23.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
23.1.- La contratista está obligado a cumplir lo establecido en el presente pliego y
en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
23.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales
y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Estado.
23.4.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la
LCSP.
23.5.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados.
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos
que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su
firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
23.6.- La contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216
de la LCSP.
23.7.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud
del contrato, la contratista está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
adicional vigésimoquinta de la LCSP, y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así
como al Reglamento que la desarrolla.
23.8.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de
obligaciones contractuales esenciales:
23.8.1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio de desempate previsto en
este pliego, estará obligado a mantener las mismas circunstancias que motivaron la
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.
23.8.2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.
23.8.3.- Mantener la tabla salarial entre el personal adscrito a la ejecución del contrato
que no suponga ningún tipo de discriminación entre géneros y cumplir estrictamente la
legislación en materia de seguridad y salud de los trabajadores.
24.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en
en el pliego de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable
del contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, la persona contratista tiene
la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
24.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración
será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
24.3.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del
personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa contratista velara especialmente por que los trabajadores adscritos a
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se
deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
24.4.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del
contrato desde su inicio, siendo responsabilidad de la contratista los perjuicios que se
puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones a él imputables.
25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
25.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto
en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del
contrato.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos
los posibles desplazamientos.
Asimismo, se entienden comprendidos los derechos de visados del proyecto.
26.- ABONOS AL CONTRATISTA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
26.1.- El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente
realizadas a satisfacción de la Administración contratante.
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla y
previo informe favorable o conformidad del empleado público que reciba o supervise el
trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable del
mismo.
En cuando a los importes a facturar por cada fase de ejecución del contrato, cuando
se esté ejecutando el mismo, los porcentajes de facturación de cada las actuaciones
(redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud) se
corresponderán con los porcentajes que sobre el total del precio de licitación representan los
gastos estimados para cada fase descritos en el pliego de prescripciones técnicas y que han
servido de base para el cálculo del precio de licitación.
26.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes al mes en el que se haya prestado el servicio, a través del Punto General de
Entrada de Facturas electrónicas del Ayuntamiento.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar el mes de la
prestación del servicio al que se corresponde la factura, así como la Oficina Contable, Órgano
gestor y Unidad de Tramitación.
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos,
establecidas con carácter general.
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, el
endosatario de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores del
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica las facturas emitidas
por las personas físicas. En estos supuestos, la contratista deberá presentar las facturas
en el registro administrativo del órgano de contratación.
26.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de
los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la
factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para
efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en
su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos
en el LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir
del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante
será el establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
26.4.- La contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
27.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO
27.1.- Incumplimiento de plazos
27.1.1.- La contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos establecidos en
el presente pliego.
27.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora,
por causa a él imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias
en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de
la contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
27.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Administración.
27.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del
objeto del contrato
En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones
especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá
optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una
penalización económica por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.
27.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los
abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se harán
efectivas sobre la garantía constituida.
27.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los
incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados.
V
SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA
CONTRATISTA.
28.- SUBCONTRATACIÓN

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
28.1.- La contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de
la LCSP. la ejecución parcial del contrato.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de
contratación
los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción
de su perfil profesional.
d) No pueden ser objeto de subcontratación la labor de coordinación contemplada en
la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, ni la eleboración del informe de
actuaciones de la cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
28.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en
la cláusula 25.4 del presente pliego.
28.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los
términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicatario le
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el
plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicatario
deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos
en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicación.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del
contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento
jurídico.
29.- CESIÓN DEL CONTRATO
La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya
constituido la de la cesionaria.
30.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista.
VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad
a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
31.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.
No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones
referidas en el apartado siguiente.
31.2.-
Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación
del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
atender la causa objetiva que las haga necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191
de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.
32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare to o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 198.5LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la
LCSP.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.
33.2.- La contratista estará obligada, a requerimiento del órgano de contratación, a
subsanar, en un plazo de dos meses, los defectos, insuficiencias técnicas y errores materiales
del proyecto de obras, cuya elaboración es objeto del contrato, así como las omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables. Transcurrido
dicho plazo sin que la contratista hubiere llevado a cabo tal subsanación, el órgano de
contratación podrá optar por resolver el contrato, con incautación de la garantía definitiva
constituida, y exigencia al contratista de una indemnización equivalente al 25% del precio del
contrato, o por conceder al contratista un nuevo plazo improrrogable de un mes para
subsanar las deficiencias no corregidas, imponiéndole, al mismo tiempo, una penalidad
equivalente al 25% del precio del contrato. En este último supuesto, si se produjera un nuevo
incumplimiento procederá la resolución del contrato y la incautación de la garantía definitiva,
debiendo la contratista, además, abonar a la Administración una indemnización equivalente al
precio del contrato. Si la contratista, en cualquier momento anterior a la concesión del último
plazo, renunciase a la realización del proyecto, deberá abonar a la Administración una
indemnización equivalente al 50% del precio del contrato, con pérdida de la garantía
depositada, si la hubiera.
33.3.- Si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en
más de un 20%, por exceso o por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de
errores u omisiones imputables al redactor del proyecto, la contratista deberá indemnizar a la
Administración por tal desviación con los siguientes importes:
a) Si la desviación supera el 20% y no sobrepasa el 30%, la indemnización será por
importe equivalente al 30% del precio del contrato, IGIC excluido
b) Si la desviación supera el 30% y no sobrepasa el 40%, la indemnización será por
importe equivalente al 40% del precio del contrato. IGIC excluido
c) Si la desviación supera el 40%, la indemnización será por importe equivalente al
50% del precio del contrato. IGIC excluido
33.4.- Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, la contratista
responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se
causen a la Administración o a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o
por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
que haya incurrido y sean imputables al mismo.
El importe de la indemnización se establecerá y exigirá de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 196, LCSP.
34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
34.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de
la LCSP.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de
la LCSP.
34.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
35.- PLAZO DE GARANTÍA
35.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración
podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego [y en el de prescripciones técnicas]. Transcurrido el plazo de garantía sin que
se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad
de la contratista.
35.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos
ejecutados, en los palzos señalados en la cláusula 33 del presente pliego, con independencia
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
podido incurrir.
--------oOo--------

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
A N E X O I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D.......................................................................................,
con
D.N.I.
domicilio
nº
en
.
.
....................................,
mayor
de
edad,
con
................................................................................, enterado del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la
contratación de ......................................................., y aceptando íntegramente el contenido
de los mismos, en nombre ........................ ............................................ (propio o de la/s
persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus
circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente
importe:
-
Importe base para las dos anualidades :
[en letras y en
números]
-
-
IGIC (..%):
Total:
[en letras y en números]
[en letras y en números]
Lugar, fecha y firma del licitador.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DEL
SERVICIO DENOMINADO REDACCIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN
URBANÍSTICA DEL PARQUE URBANO “CHA JOAQUINA” Y MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALES, ENTRE LAS CALLES
SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y EL MIRADOR, EN SAN ISIDRO, TÉRMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA.
1.- OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) tiene por
objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación de la redacción del
proyecto de obras para la integración urbanística del Parque Urbano “Cha Joaquina”
y mejora de la conectividad de servicios públicos y comerciales, en el ámbito
comprendido entre las calles Santa María de la Cabeza y El Mirador, en San Isidro,
término municipal de Granadilla de Abona.
El proyecto, divido en las correspondientes fases y etapas, deberá proporcionar una
solución integradora y un tratamiento específico, coherente con el entorno urbano y
territorial, atender al ámbito y al plan funcional y programa de necesidades definido en el
Anexo n.º 1 del presente Pliego, en desarrollo del Proyecto 2 (P2) del Programa de
Implantación (PAI) del Plan EDIL de San Isidro, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2025 (Exp. 2009A/2025), e incluir, como
mínimo, el contenido documental establecido en el Anexo n.º 2.
Atendiendo al artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, se deberá prever la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
Sentado lo anterior, el proyecto, en sus fases de Básico y de Ejecución, se programará de
acuerdo con la posible ejecución de las obras por fases independientes, que podrán, a su
vez, licitarse en diferentes lotes. Cada fase deberá ser funcionalmente independiente, de
forma que pueda adjudicarse de manera separada.
Conforme se establece en el Anexo n.º 1, el proyecto se estructurará, al menos, en las
siguientes fases:
FASE 1. Suelos de titularidad pública en el ámbito comprendido entre la calle Santa María
de la Cabeza y la plataforma existente de la canalización de aguas. Las actuaciones
principales son: acondicionamiento del parque urbano y del suelo colindante calificado
como viario en las calles Santa María de la Cabeza y Mata, en suelo urbano consolidado
de El Cercado y en el suelo urbano no consolidado incluido en la unidad de actuación Mata
B, primer tramo del corredor verde, ejecución de la isla de estancia o plaza central, del
anfiteatro y sus construcciones anexas y del aparcamiento soterrado; y conexión mediante
pasarela con el callejón de Cho Sixto hacia la zona comercial abierta de San Isidro en la
Avda. Santa Cruz.
FASE 2. Suelos de titularidad pública en el tramo afectado por las obras de encauzamiento
del barranco pendientes de ejecutar hasta la calle El Mirador. Las actuaciones principales
son: acondicionamiento del parque urbano; segundo tramo del corredor verde, ejecución
del encauzamiento del barranco; ejecución del suelo calificado como plaza junto a la calle
Charco Redondo y de los tramos viarios pendientes en suelo urbano no consolidado
incluido en la unidad de actuación Los Llanos y en el sector Cuevas Cho Portada.
FASE 3 y siguientes. Suelos que, principalmente, albergan parcelas de titularidad privada
pendientes de obtención, destinados al acondicionamiento del parque urbano y viarios

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
colindantes. Para ello se hará necesario tener en cuenta los bienes afectados y las
posibles expropiaciones.
La redacción del proyecto deberá considerar que la Administración actuante pretende
licitar por lotes las obras correspondientes a cada fase o zona, pudiendo adjudicar
independientemente cada uno de ellos.
El proyecto, que se ajustará a la normativa de aplicación, contendrá todos los documentos
exigidos legalmente y necesarios para definir y valorar cada actuación, estableciendo las
características de los materiales, justificación técnica, definición geométrica, y condiciones
de ejecución, medición y abono, de acuerdo con el Art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre y concordantes. Asimismo, incluirá las separatas necesarias para la puesta en
marcha de todas las instalaciones: baja tensión, alumbrado, fontanería, desagües, sistema
de alarma, etc.
Las distintas etapas del proyecto (Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución)
contendrán el contenido mínimo establecido en el Anexo n.º 2.
Entre los documentos que incluirán destacan:
1
2
3
4
. Memoria
. Planos
. Pliego de prescripciones técnicas particulares
. Mediciones y Presupuestos (incluirá valoración de las demoliciones, actuaciones
de restablecimiento y expropiaciones)
5
6
7
8
. Plan de obra
. Estudio de seguridad y salud
. Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición
. Todos los subproyectos y/o separatas de instalaciones, incluyendo Baja Tensión
(B.T.) y alumbrado exterior (conforme a las guías del Decreto 141/2009)
. Informes de las empresas gestoras
9
1
0. Información sobre la situación legal en que se encuentran las diferentes obras y
actuaciones que puedan interferir en el proyecto, así las que sean de
restablecimiento, como en su gestión y ejecución.
1. Infografías de la solución propuesta con referencias al ámbito de actuación y su
entorno
1
1
2. Estudio de explotación del aparcamiento subterráneo, con opciones de gestión
pública o concesión futura y análisis de viabilidad económica y tarifas.
Se definirán detalladamente las obras a ejecutar por cada fase, los materiales a emplear y
las distintas unidades de obra, garantizando resultados óptimos desde los puntos de vista
técnico, económico y ambiental, tanto en la redacción como en la construcción,
conservación y explotación, desde la adjudicación hasta la aprobación por parte del órgano
de contratación, previa obtención de los informes urbanísticos y sectoriales que sean
necesarios.
Asimismo, el proyecto proporcionará a todas las personas interesadas en la licitación
información completa y suficiente para valorar adecuadamente las obras y presentar
ofertas fundamentadas.
2.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
Además del propio Contrato, de la oferta que resulte adjudicataria y del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que regularán las condiciones económicas y
administrativas establecidas entre las partes firmantes, el presente Pliego regirá para todos
los requerimientos de tipo técnico a los que deberán ajustarse los trabajos, así como su
forma de ejecución.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares describe los trabajos, enumera
las materias que han de ser objeto de proyecto y define las condiciones y criterios técnicos
que servirán de base para su redacción. Asimismo, concreta los documentos en cuya
elaboración deberá intervenir la persona Adjudicataria, de manera que el trabajo pueda ser
aceptado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestirá carácter
contractual el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
3.- PERSONA ADJUDICATARIA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO
Los trabajos serán adjudicados a una persona técnica superior, empresa profesional o una
sociedad que esté facultada para contratar servicios técnicos con la Administración, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
La persona Adjudicataria deberá nombrar o asumir las funciones de Delegado del
Contratista, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas.
La designación y funciones de la persona técnica responsable del contrato o representante
del contratista se realizará de acuerdo con lo establecido por Pliego de Condiciones
Administrativas.
4.- PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA
El equipo técnico de la persona adjudicataria, ya sea persona física o jurídica, contará con
una persona coordinadora y estará formado, como referencia mínima, por los perfiles
siguientes:
•
Dos (2) personas con titulación universitaria en Arquitectura, Ingeniería
Superior, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o cualquier otra titulación
universitaria habilitante equivalente según la normativa vigente. Una de ellas
será la persona redactora del proyecto, responsable de la redacción y firma,
conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
sin perjuicio de la intervención de otros profesionales en sus respectivos ámbitos
de especialidad. Coordinará, durante la fase de proyecto, el Estudio de Seguridad
y Salud, así como el resto de proyectos de instalaciones y subproyectos. En caso
de que la tensión necesaria para la puesta en servicio de las instalaciones supere
1
kV, la persona redactora deberá aportar la autorización administrativa
correspondiente junto con el proyecto de ejecución.
Al menos una de estas personas asumirá las funciones de BIM Manager,
garantizando la correcta implementación de la metodología BIM, coordinación de
modelos, control de interferencias y gestión de entregables digitales según los
requerimientos del Pliego.
•
Tres (3) personas con titulación universitaria en Ingeniería Industrial o en
titulaciones
equivalentes
que
otorguen
competencia
técnica
en
la
especialidad correspondiente, encargadas del apoyo técnico en la elaboración
de documentación, realización de cálculos, planos y seguimiento de mediciones.
Entre estas personas se podrán incluir, en función de las necesidades del
proyecto, perfiles especializados en ingeniería agronómica para el diseño y
seguimiento de zonas verdes, jardinería y sostenibilidad ambiental.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
•
Tres (3) personas técnicas delineantes o proyectistas, encargadas de ayuda en
la elaboración de planos y documentación técnica detallada.
Cuatro (4) personas de apoyo adicional (una persona auxiliar técnica, una
persona auxiliar administrativa, una persona de apoyo logístico y una
persona de oficios varios y limpieza), para soporte logístico y administrativo,
pudiéndose distribuir su dedicación según las necesidades de cada fase y/o etapa
del proyecto.
El número de personas indicado para cada perfil se considera orientativo y representativo
de un equipo mínimo. La Adjudicataria podrá proponer un equipo optimizado, ajustando
el número de profesionales por perfil y su oferta económica, siempre que se garantice la
correcta ejecución del proyecto, la coordinación técnica, la redacción, el soporte BIM, la
supervisión de los subproyectos y el cumplimiento de los plazos y la calidad exigida. El
equipo podrá reforzarse por la persona adjudicataria según necesidades puntuales de las
distintas etapas del proyecto, manteniendo la coherencia con los costes incluidos en el
presupuesto base de licitación.
La distribución de funciones garantizará que siempre exista cobertura de coordinación
técnica, redacción, soporte BIM y supervisión durante todas las etapas.
5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
La persona redactora informará por escrito a la persona Responsable del Contrato cada
vez que sea requerido o lo estime necesario sobre la marcha de los trabajos
encomendados.
La persona Adjudicataria remitirá, mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes natural desde la adjudicación del contrato, un informe por escrito
sobre la marcha general de los trabajos. Se realizarán reuniones periódicas a las que
asistirá la persona Responsable del Contrato y el personal de la persona Adjudicataria que
considere conveniente para el análisis del desarrollo de los trabajos. De cada reunión se
levantará un Acta que será remitida a los asistentes y se considerará aprobada si, en el
plazo máximo de tres (3) días hábiles, ningún asistente manifiesta su oposición.
La persona Adjudicataria podrá recabar de la Administración la información que precise y
realizar las consultas o solicitudes de información, debiendo hacerlo por escrito.
6.- DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA ADJUDICATARIA.
Además de la documentación ya disponible en los Anexos del presente Pliego, la
Administración pondrá disposición de la persona adjudicataria la siguiente
documentación referida al ámbito de la actuación:
a
-
-
-
-
Información sobre la disponibilidad/propiedad del suelo.
Ordenación pormenorizada del vigente PGO en formato DWG.
Estudio Geotécnico.
Levantamiento topográfico.
Asimismo, la persona Adjudicataria tendrá acceso a los expedientes administrativos que
pudieran estar relacionados con el objeto del contrato, en los términos establecidos por la
Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para
garantizar la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Salvo el levantamiento topográfico y el estudio geotécnico, que serán a cargo de esta
Administración, será sufragado por la persona Adjudicataria la realización de cualquier otro
trabajo necesario para alcanzar el objeto del contrato.
7.- PLAZOS DE ENTREGA, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN
A efectos de su tramitación administrativa, el proyecto se desarrollará en tres (3) etapas:
1ª Etapa: ANTEPROYECTO.
•
•
Plazo de entrega: UN (1) MES desde la formalización del contrato.
Alcance: Documento conceptual y justificativo que defina soluciones, alternativas y
bases técnicas, económicas y legales, sirviendo como fundamento para el
desarrollo preciso del Proyecto Básico.
2ª Etapa: PROYECTO BÁSICO.
•
•
Plazo de entrega: TRES (3) MESES desde la aprobación del Anteproyecto.
Alcance: Desarrollo detallado de las soluciones definidas en el Anteproyecto,
incorporando correcciones, aportaciones, en su caso, de la información pública y
observaciones de la persona Responsable del Contrato.
En el Proyecto Básico se definirán de modo preciso las características generales
de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su
contenido permitirá determinar la adaptación al planeamiento urbanístico vigente y
a la normativa aplicable, facilitando la obtención de los informes preceptivos y, en
su caso, autorizaciones administrativas sectoriales.
3ª Etapa: PROYECTO DE EJECUCIÓN.
•
•
Plazo de entrega: DOS (2) MESES desde la aprobación del proyecto básico.
Alcance: Desarrollará el Proyecto Básico aprobado, con la determinación
completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos,
sistemas constructivos y equipos, definiendo la obra en su totalidad. En ningún
caso podrán rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los
usos y condiciones bajo las que se emitió el informe municipal de conformidad
urbanística, las concesiones u otras autorizaciones administrativas. El proyecto de
ejecución incluirá, en su caso, los proyectos parciales u otros documentos técnicos
complementarios, que se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. En todo caso, podrá presentarse
un Texto Refundido del Proyecto Básico y de Ejecución. Su contenido será el
necesario para que puedan realizarse las obras.
Con carácter previo a la redacción del Anteproyecto y conforme a la oferta presentada,
el personal de la Adjudicataria deberá contrastar la documentación aportada, visitar los
terrenos y tomar los datos necesarios, verificar el Plan Funcional y Programa de
Necesidades y analizar las posibles alternativas con la persona Responsable del Contrato
y la autoridad municipal responsable. Estas actividades previas garantizarán que la fase de
Anteproyecto se desarrolle con información completa y precisa, facilitando la coherencia
con los objetivos y necesidades del encargo.
Asimismo, la persona adjudicataria, con el Anteproyecto, deberá presentar, en un plazo
máximo de UN (1) MES desde la firma del contrato, un Plan de Ejecución BIM (BEP) que
desarrolle los aspectos metodológicos y técnicos de la implantación BIM en el proyecto.
Este plan deberá incluir, como mínimo:
•
•
Objetivos BIM: definición de los fines del uso de la metodología BIM en el proyecto.
Usos de los modelos BIM: coordinación, mediciones, visualización, planificación,
etc.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
Roles y responsabilidades BIM: identificación del BIM Manager, Modeladores,
Coordinadores, etc.
•
•
Organigrama del equipo BIM.
Alcance de los modelos BIM: definición por disciplinas y niveles de desarrollo
(LOD).
•
•
Estructura y organización de los modelos: carpetas, codificación, nomenclatura.
Flujo de trabajo BIM: procesos de modelado, coordinación y vinculación con
presupuestos.
•
•
•
•
Matriz de interferencias: metodología de detección y resolución de colisiones.
Recursos técnicos: software, hardware y plataformas colaborativas.
Entregables BIM: formatos, periodicidad y contenido.
Estándares y nomenclatura: uso de estándares como OmniClass o similares.
El Anteproyecto podrá someterse a consulta y un periodo de información pública por
plazo de UN (1) MES, con objeto de recabar observaciones, sugerencias o alegaciones
por parte de la ciudadanía. Dicho plazo será prorrogable por otro mes si, a juicio de la
Administración, lo requiere. Todos los documentos que sean sometidos a consulta o
información pública estarán disponibles para la ciudadanía a través de los canales oficiales
de la Administración. La apertura de este periodo garantiza que las personas interesadas
puedan revisar, conocer y presentar observaciones sobre la documentación técnica,
promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración del proyecto.
Las aportaciones que pudieran ser recibidas durante la información al público serán
analizadas técnicamente por el equipo redactor y, en su caso, validadas por la
Administración, quien decidirá sobre su estimación e incorporación al proyecto, atendiendo
a criterios de interés general, viabilidad técnica y coherencia con el objeto del contrato,
antes de su posible inclusión al documento definitivo que sea informado para su
aprobación.
Cada etapa deberá ser revisada y aprobada por la Administración antes de iniciar la
siguiente. Se podrán establecer hitos intermedios dentro de cada etapa para la entrega de
documentos parciales, facilitando la supervisión continua. Los plazos de entrega de cada
etapa podrán ser prorrogables por razones justificadas.
Conforme al art. 29.2 Ley 9/2017, en ningún caso podrá producirse la prórroga de los
plazos para desarrollar cada etapa por el consentimiento tácito de las partes.
Los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Administración revisarán cada entrega y emitirán
informe indicando si la documentación cumple los requisitos establecidos o, en su caso,
señalando las deficiencias detectadas.
En cualquiera de las etapas del trabajo, si se emite requerimiento de subsanación, la
persona Adjudicataria deberá subsanar las observaciones indicadas e incorporar cuantos
documentos y modificaciones fueren necesarios en un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS
hábiles desde su notificación, ampliable hasta cinco (5) días adicionales, para la obtención
de las autorizaciones pertinentes, salvo que el Órgano de Contratación otorgue, de forma
motivada, un plazo mayor que no podrá exceder del previsto en el art. 314 LCSP.
La versión corregida deberá presentarse acompañada de un informe explicativo, de
extensión y detalle suficientes para evidenciar cómo se han subsanado las deficiencias,
antes de que finalice el plazo máximo establecido.
Cada etapa deberá aprobarse antes de iniciar la siguiente. La nueva etapa no se
considerará iniciada hasta que se hayan subsanado y aprobado las deficiencias
observadas.
8
.- FORMATO, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
8.1.- Formato digital general del Proyecto:
Toda la documentación a presentar, por la persona Adjudicataria, se entregará en formato
digital PDF con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir,
deberá haber sido generado o escaneado con software que permita obtener como
resultado final un archivo en un formato de texto editable sobre cuyo contenido puedan
realizarse búsquedas y firmada electrónicamente mediante certificado digital reconocido
de las personas actuantes.
Los documentos deberán remitirse individualizados en tantos archivos digitales como
documentos sean los que deban componer el envío (memoria, planos, estudio de
seguridad y salud, mediciones y presupuesto, anejos, etc). No se admitirá la presentación
de un único archivo PDF que integre la totalidad de documentos. Cada anejo será un
documento independiente y deberá llevar el número y el nombre del mismo. Los anejos
que contengan listados de datos, fotografías, etc. deberán presentarse en una carpeta en
la que se incluirán subcarpetas con los ﬁcheros correspondientes a estos elementos.
Los documentos serán nombrados de forma descriptiva, precedidos del número ordinal
que indique su orden en el envío, e incluir su clase y breve descripción, evitando
referencias genéricas o solo numéricas.
Se incluirán, asimismo, en cada documento, índices interactivos y marcadores.
8.2.- Formatos abiertos y nativos:
Toda la información se facilitará, además, en los formatos abiertos que a continuación se
indican, salvo que, previa justificación motivada, la Administración autorice expresamente
la utilización de otro formato:
-
-
Los documentos que contengan textos (Memorias, Anejos, Pliegos…) se
presentarán, además, en formato ODT o DOC.
Los planos se presentarán, además, en formato (DWG o IFC) en carpetas
independientes según el anejo al que pertenezcan. Se evitará el empleo de
colores poco visibles sobre fondo blanco.
-
Las mediciones y el presupuesto se entregarán, además, en los formatos nativos
de las aplicaciones Presto y Arquímedes, así como en el formato de intercambio
estándar FIE-BDC (BC3), garantizando su compatibilidad e interoperabilidad.
Con el Proyecto Básico y de Ejecución se deberán presentar, además, los siguientes
entregables BIM, en formato de intercambio IFC, siguiendo la clasificación OmniClass o
equivalente:
Proyecto Básico:
•
•
•
Modelo federado en formato abierto IFC, con LOD 200.
Modelos nativos por disciplina.
Informe de colisiones, en formato PDF para revisión y en formato nativo del
software empleado para detección de interferencias, por ejemplo:
Navisworks: NWD o NWF
Solibri: BIMCOLLAB o BCF
Revit: RVT
Mediciones y valoraciones, en formato PDF y en formato editable: Excel (XLSX) o
equivalente.
•
•
•
•
•
Documentación gráfica extraída del modelo (planos, secciones, alzados y
equivalentes del modelo BIM) en formato PDF y DWG o IFC.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
Infografías en formato JPG/TIFF y recorridos visuales en formato AVI o
equivalente.
Proyecto de Ejecución:
•
•
•
Modelo federado en formato abierto IFC, con LOD 350.
Modelos nativos por disciplina.
Informe de colisiones actualizado, en PDF y en formato nativo (Navisworks, Solibri,
Revit u otro empleado).
•
•
•
•
Mediciones y valoraciones, en formato PDF y en formato editable: Excel (XLSX) o
equivalente.
Documentación gráfica extraída del modelo (planos, secciones, alzados y
equivalentes del modelo BIM) en formato PDF y DWG o IFC.
Infografías en formato JPG/TIFF y recorridos visuales en formato AVI o
equivalente.
Manual del modelo BIM actualizado (BEP final).
8.3.- Requisitos de la documentación:
La documentación escrita se redactará en tamaño UNE DIN A-4, con márgenes de 2,50
cm, como mínimo, en todos los lados. La numeración de cada página se localizará en el
ángulo inferior derecho.
La documentación gráfica se entregará en copias a escala, tamaño máximo UNE DIN A-1,
con rótulos que incluyan como mínimo: nombre de la Administración promotora, título del
proyecto, etapa y fase, persona adjudicataria, nombre y número del plano, fecha y
escalas.
8.4.- Entrega y soportes físicos:
Toda documentación se presentará a través del Registro General del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona o mediante alguno de los sistemas previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En caso de que la copia digital del proyecto se entregue mediante soporte físico se
realizará mediante memoria USB, DVD o CD-ROM o cualquier otro soporte aceptado por
la Administración.
El soporte deberá ir contenido en una caja, con portada y lomo indicando el título del
proyecto, fase, etapa y número del expediente. En el interior de la tapa deberá figurar un
índice completo de los documentos contenidos.
Cuando se requiera la presentación de alguna copia en papel, en cualquiera de sus
etapas, la persona Adjudicataria deberá entregarla, además, cumpliendo los requisitos
siguientes:
1. La documentación escrita se entregará en carpetas de anillas, de tornillos o
gusanillo, de tamaño máximo 23 x 32 cm.
2
. La documentación gráfica podrá entregarse en planos de tamaño máximo DIN-A1
plegados a tamaño A4, sueltos, introducidos en cajas o carpetas con fundas
transparentes de tamaño máximo 23 x 32 cm.
3
. El proyecto completo irá en carpeta o cajas de dimensiones máximas 25 x 35 x 50
cm, con portada y lomo indicando el título del proyecto, fase, etapa y número del
expediente. En el interior o contraportada figurará un índice indicando la situación

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
de cada documento y la relación completa de planos.
En todo caso, la persona Adjudicataria, previo requerimiento de la Administración, queda
obligada a presentar, en cualquiera de sus etapas, y en el plazo máximo de diez (10) días,
ampliable por otros cinco (5) días adicionales, dos ejemplares completos del proyecto
objeto del contrato en papel, principalmente el finalmente aprobado para la ejecución de la
obra.
9.- LÍMITE MÁXIMO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) E
INCREMENTOS AUTORIZADOS.
Con el fin de garantizar la viabilidad económica del contrato y evitar ofertas
desproporcionadas que comprometan la ejecución del proyecto, se establecen las
siguientes condiciones:
9.1.- Límite máximo del PEC:
•
El importe total ofertado por los licitadores, como presupuesto de ejecución por
contrata (PEC), incluido el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), para las
actuaciones previstas - y excluyendo, en su caso, el valor de las expropiaciones y
actuaciones de restablecimiento que sean necesarias - no podrá ser superior a
cinco millones ochocientos dieciséis mil novecientos cincuenta y dos euros
con tres céntimos (5.816.952,03 €).
•
•
Este límite se aplicará al importe total del PEC de la solución ofertada, incluyendo
el I.G.I.C. correspondiente.
Solo se valorarán las ofertas que respeten este límite; las que lo superen serán
inadmitidas y excluidas del procedimiento de adjudicación.
9.2.- Incremento por liquidación final (hasta un 10% conforme a la LCSP).
En los términos del artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
(LCSP), no se considerará modificación contractual el exceso de mediciones que, en
conjunto, no supere el diez por ciento (10%) del precio del contrato final, siempre que esté
debidamente justificado y aprobado por la Dirección Facultativa y esta Administración.
Este incremento, hasta alcanzar PEC final máximo con incremento máximo admisible
referido en el apartado siguiente, no será objeto de valoración en la fase de licitación, ni
podrá ser previsto por los licitadores en sus ofertas, pero podrá incorporarse, en su caso,
en la fase de ejecución conforme a la normativa vigente.
9.3.- PEC final máximo con incremento máximo admisible.
Con el incremento máximo admisible legalmente (10%), el Presupuesto de Ejecución
por Contrata (PEC) final, para las actuaciones previstas (excluyendo, en su caso, las
expropiaciones y actuaciones de restablecimiento que sean necesarias), no podrá
superar los seis millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y siete
euros con veintitrés euros (6.398.647,23 €), I.G.I.C. incluido, salvo que se modifique el
contrato conforme al citado art. 204 de la LCSP.
En consecuencia, cualquier modificación o incremento que supere los límites
expresamente establecidos será considerado incompatible con el presente contrato y
podrá dar lugar a la no aceptación de los trabajos o a la aplicación de las medidas
correctivas que procedan, conforme a la normativa vigente.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Con ello, se persigue garantizar la viabilidad económica del contrato, asegurar la ejecución
eficiente del proyecto y mantener un control riguroso de los costes, evitando desviaciones
presupuestarias que puedan comprometer la correcta realización de las obras.
1
0.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Asciende el importe del presupuesto para la Redacción del Proyecto objeto de la
presente solicitud a expresada cantidad de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMO (160.961,01€), INCLUÍDO I.G.I.C.
Dicho importe es coincidente con el establecido en el Capítulo VI Inversiones Reales de
la Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona, para el ejercicio presupuestario 2025, previsto para la inversión
del proyecto denominado “INV. REPOS.- PARQUE URBANO CHO JOAQUINA Y
PASARELA PEATONAL”, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2025 y elevado a definitivo al no constar
en el expediente que se haya presentado ninguna reclamación.
Aunque de conformidad con el artículo 101 de la L.C.S.P., el valor estimado en los
contratos de servicios, se deberá tomar el importe total, sin incluir el I.G.I.C., en cuyo
cálculo deberán tenerse como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación
de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, así
como las eventuales prórrogas, en nuestro caso hemos tenido en cuenta el I.G.I.C
Por otra parte, el presupuesto base de licitación (P.B.L.) se entenderá como el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación conforme al artículo 100 de la L.C.S.P.
Así pues, los honorarios se han determinado de la aplicación de la Resolución de 12 de
marzo de 2024, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican
las tablas salariales para 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de
ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de
calidad (BOE n.º 73 de fecha 23 de marzo de 2024).
Se indica a continuación las tablas salariales y los conceptos aplicables para cada uno
de los oficios incluidos en el convenio y que se tendrán en cuenta en el estudio
económico del servicio.
PLUS
CONVENIO
TOTAL
ANUAL
%
TOTAL
ANUAL
ANUAL
COTIZACIÓN
Personas licenciadas y tituladas 2º y
3º ciclo universitario
0,32
%
26.170,62 €
2.493,50 €
28664,12
32
28696,12
Personas diplomados y tituladas 1º
ciclo universitario
0,32
%
0,32
%
1
9.730,76 €
7.443,16 €
2.493,50 €
2.493,50 €
22224,26
19936,66
32
32
22256,26
19968,66
Delineante proyectista Jefe 2ª
programador de máquinas auxi
y
1
Auxiliar técnico, auxiliar admtvo,
telefonista, Ordenanza, Personal de 12.966,94 €
Limpieza y Oficial 2ª oficios varios.
0
%
,32
2.493,50 €
15460,44
32
15492,44
Los gastos económicos basados en los baremos establecidos para este tipo de servicios
son los indicados en el siguiente apartado, considerando el equipo mínimo orientativo
establecido en el apartado 4 del presente Pliego:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
TOTAL
IMPORTE
MENSUAL
DEDICACIÓN
N.º
TOTAL
N.º MESES
%
Licenciados y titulados 2º y 3º ciclo
universitario
Caminos
(Ingeniería
canales
superior,
puertos,
2
3.153,05 €
6,00
100,00 %
37836,6 €
y
Arquitectura, y/o técnico competente)
Diplomados titulados 1º ciclo
y
universitario (Grado Ingeniería
Técnica, Ingeniería Técnica Industrial
y/o técnico competente)
o
3
3
2.444,67 €
2.193,03 €
6,00
6,00
100,00 %
100,00 %
44004,06 €
Delineante proyectista Jefe 2ª
programador de máquinas aux
y
39474,54 €
COSTES DIRECTOS
121.315,20 €
Los costes indirectos (oficinas, informática, software específico, control de calidad,
limpieza, mantenimiento, seguros, ….) se estiman para empresas de ingeniería y
oficinas de estudios técnicos en un 20% de los costes directos.
24.263,04 €
OTROS COSTES: Costes relacionado con estudios previos necesarios (4%)
4.852,61 €
COSTES TOTALES
150.430,85 €
IGIC(7%)
10.530,16 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
160.961,01 €
1
1.- PORCENTAJES DE FACTURACIÓN POR ETAPAS
Salvo que la oferta adjudicada indique otra determinación, a efectos de facturación
respecto al importe total adjudicado:
-
-
-
La aprobación del Anteproyecto supondrá el 10% del importe total.
La aprobación del Proyecto Básico supondrá el 40% del importe total.
La aprobación del Proyecto de Ejecución supondrá el 50% del importe total.
El porcentaje relativo a la etapa del Proyecto de Ejecución se establece como mínimo,
mientras que los porcentajes relativos a la fase de Anteproyecto y Proyecto Básico se
consideran máximos.
No podrá emitirse, ni presentarse, ante el Ayuntamiento la factura correspondiente a
cada etapa del trabajo mientras ésta no haya sido aprobada.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO N.º 1
PLAN FUNCIONAL Y PROGRAMA DE NECESIDADES
OBJETO DEL PROYECTO Y MARCO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
El proyecto de obras tiene la finalidad de la integración urbanística del Parque Urbano
“Cha Joaquina” y mejora de la conectividad de servicios públicos y comerciales, en el
ámbito comprendido entre las calles Santa María de la Cabeza y El Mirador, en San Isidro,
término municipal de Granadilla de Abona. Se desarrolla en el marco del Proyecto 2 (P2)
del Programa de Implantación (PAI) del Plan EDIL de San Isidro, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2025 (Exp.
2009A/2025), en respuesta integrada a las acciones de la Agenda Urbana aprobada el 30
de enero de 2025.
El objetivo de dicho Proyecto 2 (P2) es “integrar el Parque urbano Cha Joaquina con un
espacio verde y una pasarela que conecte la zona comercial de San Isidro con edificios
municipales de servicios públicos”.
Entre los objetivos estratégicos del Plan Edil, que habrán de tenerse en cuenta en la
redacción del proyecto de obras, como marco de referencia, y sin perjuicio de destacar los
objetivos OE 2.1, 2.3 y 4.3, cabe subrayar los siguientes:
-
OE 2.1.- Incrementar el número de zonas verdes e infraestructuras público-
recreativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Granadilla de
Abona, constituyendo el núcleo principal del proyecto con la creación de una “Isla de
Estancia” o plaza central que funcionará como un nuevo espacio verde con
aparcamiento soterrado. Este espacio se acondicionará para el reposo y el recreo
pasivo, incluyendo zonas ajardinadas, áreas soleadas y sombreadas, así como
zonas verdes “pulmones urbanos”. El mobiliario instalado será ergonómico y
adecuado para permitir su máximo y óptimo aprovechamiento como espacio de
esparcimiento y disfrute.
-
OE 2.3.- Diseñar un modelo territorial que favorezca la conectividad y el equilibrio
entre áreas urbanas, creando espacios públicos como ejes de cohesión social y
desarrollo económico, especialmente mediante la pasarela verde peatonal de
acceso a servicios, la conexión viaria y del corredor verde. La pasarela peatonal
conectará el callejón Cho Sixto con la calle Mata y la Calle Juan XXIII, así como la
zona comercial con los principales edificios de servicios públicos, combinando zonas
soleadas y de sombra, garantizando movilidad accesible, reduciendo la dependencia
del transporte motorizado y fomentando un modelo urbano más sostenible,
potenciando el bienestar y salud comunitaria. Esta pasarela peatonal, que se elevará
sobre el Parque Urbano, será el eje integrador entre dos puntos clave de San Isidro,
facilitando el acceso a la zona comercial y a varios edificios municipales públicos
(Centro Multifuncional y Espacio Cívico, Servicio de Atención al Ciudadano, Aulario
de formación y vivero empresarial, Salón de actos y auditorio, entre otros).
-
-
OE 3.1.- Promover el uso de energías renovables, reduciendo la dependencia de
combustibles fósiles en transporte y consumo energético. Esto será aplicable a la
iluminación del parque, al aparcamiento subterráneo, a las pérgolas fotovoltaicas, a
las estaciones de recarga eléctrica y a la mejora de los espacios peatonales,
fomentando la movilidad sostenible. Se instalarán sistemas de iluminación eficientes
y de bajo consumo.
OE 3.2.- Adaptar las estrategias municipales para enfrentar problemas de sequía y
gestión del agua, relevantes para el riego, la vegetación y el drenaje sostenible. Se

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
incorporarán soluciones basadas en la naturaleza, junto con tecnologías inteligentes
para optimizar el riego y mantenimiento de los espacios verdes.
-
-
OE 3.3.- Crear infraestructuras para transporte alternativo (carriles bici, estaciones
de carga eléctrica), según necesidades del proyecto.
OE 4.2.- Fomentar la integración de una población diversa y multicultural, evitando la
exclusión social y la pérdida de identidad local, proyectando el parque como un
espacio accesible, identitario e inclusivo. Con el Parque Urbano Cha Joaquina, que
albergará una “Isla de estancia” y espacios verdes, se incrementarán las zonas
verdes, mejorará la calidad ambiental y se generarán espacios de convivencia
comunitaria, reforzando la cohesión social y la identidad local.
-
-
-
OE 4.3.- Incentivar la participación ciudadana como pilar para construir una
comunidad cohesionada, previendo espacios polivalentes y “Un Granadilla Unido”.
OE 5.3.- Desarrollar productos turísticos innovadores, que conecten con la riqueza
histórica y cultural del municipio, potenciando el valor turístico del parque urbano.
OE 6.1.- Superar la brecha digital y fomentar la capacitación tecnológica en la
población y la administración pública, incorporando, de forma orientativa,
infraestructuras de conectividad y espacios de acceso a tecnologías de la
información. Asimismo, se podrá enriquecer la experiencia turística de visitantes y
residentes mediante rutas interactivas, realidad aumentada y recomendaciones
personalizadas, ofreciendo contenido desde dispositivos móviles.
-
OE 6.2.- Optimizar la planificación y el control administrativo, integrando
herramientas que permitan una gestión eficiente y sostenible, mediante metodología
BIM y sistemas de gestión digital.
El proyecto del Parque Urbano Cha Joaquina habrá de mejorar notablemente el
espacio urbano, proyectando un área natural provista de vegetación de fuste que
contribuya a la absorción y almacenamiento de carbono, mejorando así la calidad
de vida de la comunidad. El Parque Urbano, con la pasarela verde peatonal, habrá
de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, actuando simultáneamente como
eje de conexión y espacio verde. Esta actuación multisectorial avanzará en la
unión de dos zonas vitales para San Isidro: el área comercial y los edificios
públicos de servicios a la ciudadanía. Asimismo, la plaza del Parque Urbano,
ademas de convertirse en un nuevo espacio verde para el disfrute de la
ciudadanía, servirá de soterramiento para un aparcamiento actualmente en
superficie, cuya posición podrá modificarse o ampliarse respecto a la ubicación
actual.
Las actuaciones proyectadas deberán integrar urbanísticamente el Parque Urbano
y acercar los servicios municipales y la zona comercial a los vecinos, incorporando
soluciones que embellezcan el lugar y generen espacios arbolados y zonas verdes
que contribuyan a la mejora de la calidad del aire.
Todas las actuaciones que desarrollen los objetivos estratégicos del Plan Edil
habrán de responder a un planteamiento conjunto, coherente y coordinado.
2.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
El ámbito de actuación, para la integración urbanística del Parque Urbano “Cha Joaquina”
y mejora de la conectividad de servicios públicos y comerciales, es, como mínimo, el suelo
calificado como Espacios Libres Públicos, Parque Urbano (PU), en los planos de
ordenación pormenorizada del vigente Plan General de Ordenación de Granadilla de

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Abona, y situado entre las calles Santa María de la Cabeza y El Mirador, en San Isidro,
término municipal de Granadilla de Abona. Su superficie alcanza, según mediciones sobre
planimetría, unos 19.384,08 m² aprox., excluido el espacio ocupado por la edificación de
titularidad municipal correspondiente al SIEC de San Isidro Espacio Cívico, que no será
objeto del proyecto.
Delimitación del Parque Urbano objeto del
proyecto sobre el Plano de Ordenación
Pormenorizada OP-11.1
Superposición del ámbito calificado como
Parque Urbano sobre ortofoto urbana de alta
resolución
Asimismo, al ámbito de actuación del proyecto se añadirán los suelos calificados como
viarios públicos colindantes al parque urbano que sean necesarios para garantizar la
conectividad y la correcta ejecución de las soluciones proyectadas, así como la plaza
prevista entre las calles Charco Redondo, Juan Pablo I y la prolongación de Obispo Pérez
Cáceres. Esto incluye: el suelo correspondiente al callejón de Cho Sixto hacia la zona
comercial abierta de San Isidro en la Avda. Santa Cruz, al que habrá de conectar la
pasarela, así como los viarios transversales al referido callejón y colindantes con el parque
(aprox. 873 m2); el suelo comprendido entre el parque urbano y el situado al norte de la
calle Santa María de la Cabeza (aprox. 234 m2); los tramos necesarios para asegurar la
conexión con el callejón Cho Rogelio (aprox. 183 m2), la conexión con el Pasaje El
Cercado (aprox. 89 m2); la ejecución y/o reestructuración de las aceras incluidas en la
Unidad de Actuación Mata B en el tramo viario colindante con el parque (aprox. 452 m²), la

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
plaza y viarios colindantes al Parque Urbano incluidos en la U.A. Los Llanos (aprox. 4.009
m²) y el suelo calificado como viario colindante con el Parque Urbano incluido en Cuevas
de Cho Portada (aprox.67 m²).
Delimitación del Parque Urbano y suelos
colindantes sobre el Plano de Ordenación
Pormenorizada OP-11.1 San Isidro del
vigente Plan General de Ordenación
Delimitación del Parque Urbano y suelos
colindantes sobre ortofoto urbana de alta
resolución
El proyecto habrá de tener en cuenta, asimismo, que en este Ayuntamiento ya se tramita el
Proyecto de Urbanización PS. El Cercado (Exp. 3763L/2023) debiendo prever una solución
de borde del Parque Urbano coherente con el mismo.
Por lo expuesto, el ámbito de actuación podrá alcanzar una superficie aproximada de
25.291,08 m², de los cuales aproximadamente 19.384,08 m² corresponden al suelo
calificado como parque urbano y el resto, aprox. 5.907 m², al suelo colindante calificado
como plaza y viarios públicos de la red viaria.
3.
SITUACIÓN TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y SECTORIAL
Se tendrá en cuenta, en la redacción del proyecto, la situación territorial, urbanística y
sectorial que resulte de aplicación, debiendo destacarse, sin ánimo de ser exhaustivos, lo
siguiente:
3.1.
Planeamiento Insular (PIOT)
Atendiendo al sistema jerárquico del planeamiento se hace constar que, según el Plan
Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado definitivamente mediante Decreto
56/2011, de 4 de marzo (B.O.C.A. nº 58, de 21 de marzo de 2011), los terrenos objeto

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
de informe se encuentra en un ARH URBANA, que incluye aquello terrenos en cuyo
interior se habrá de consolidar el sistema de núcleos urbanos principales de la isla (art.
2.3.9.1.1-D PIOT).
Copia de la hoja 14 de Distribución Básica de los Usos del PIOT y superposición al
ámbito de actuación
Al respecto, consta Acuerdo interpretativo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de
Tenerife (B.O.C.A. nº 102, de 28 de mayo de 2018) sobre contenido vigente del Plan
Insular de Ordenación de Tenerife, tras la derogación producida por la entrada en vigor
de la LSENPC, donde, entre otros extremos, se puede leer, respecto a las ARH
Urbanas que “…la nueva Ley no habilita al planeamiento insular para condicionar la
clasificación de los suelos urbanos o urbanizables por los planes urbanísticos, que es,
al fin y al cabo, el objeto de estas ARH. Así pues, ha de concluirse que esta categoría
de ARH –la delimitación de los ámbitos adscritos y la regulación normativa vinculada –
no es compatible con la LSENPC y, por lo tanto está derogada”.
Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que, conforme al tercer apartado de la disposición
derogatoria única de la LSENPC, “…quedan derogadas cuantas determinaciones
contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de
ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las
determinaciones urbanísticas del planeamiento insular”.
En otro orden, y en cuanto a los elementos de cartografía, significar que según el Plano
de Distribución Básica de los Usos del PIOT, el ámbito de actuación se encuentra
atravesado por el cauce de un barranco.
En relación con lo anterior, el art. 2.3.2.2.3-D PIOT, en cuanto a los límites de los
ámbitos adscritos a la categoría de “barranco” se puede leer que “En los planos de ARH
del PIOT sólo se delimitan los barrancos más relevantes desde la escala insular. Por
tanto, corresponderá al planeamiento de desarrollo, a partir de su propia escala de
ordenación, completar la red hidrográfica con aquellos otros no señalados en los
planos. Sólo se admitirá que ámbitos de ordenación incluidos por el PIOT en el recinto
de un ARH barranco resulten adscritos a otra categoría, si ello deriva de un mejor ajuste
de la realidad topográfica o quedan incluidos en áreas de interés estratégico urbanas
(...), en cuyo caso, el espacio del barranco deberá albergar un uso público y ser
objeto de las obras necesarias para garantizar su función como cauce hídrico”, lo
cual, según el referido acuerdo interpretativo del Cabildo Insular de Tenerife, “cabría
mantener (...) interpretándolo como los criterios con los que los planes generales deben

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
justificar los reajustes que pudieran hacer de los recintos de estas ARH delimitados por
el PIOT, de acuerdo a lo señalado en el artículo 99.2 LSENPC”.
3.2.
Planeamiento Urbanístico (PGO)
El Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona, Adaptación Plena al DL
/2000, de 8 de mayo (en adelante PGO), fue aprobado definitivamente y de forma
1
parcial por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias en sesión de 26 de enero de 2005, constando publicado su Acuerdo de
aprobación en el Boletín Oficial de Canarias BOC nº 067 de 6 de abril de 2005 y su
normativa íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia BOP nº 068 de 29 de abril de
2005 a los efectos de su entrada en vigor.
El referido Planeamiento General es el Planeamiento Urbanístico vigente y de
aplicación en todo lo que no contradiga la LSENPC, sus reglamentos de desarrollo y
resto del ordenamiento jurídico aplicable.
Según el plano de ordenación estructural O-1.1 sobre “clasificación y categorización del
suelo” del referido PGO, el ámbito de actuación se encuentra, en su totalidad, en suelo
clasificado como URBANO en distintas categorías: URBANO CONSOLIDADO (SUC) y
URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC), concretamente una parte dentro de la Unidad
de Actuación U.A. Mata B y el resto en la Unidad de Actuación U.A Los Llanos. Ahora
bien, según los planos de ordenación pormenorizada OP-11.1 y OP-11.2, la
delimitación del suelo urbano es distinta, de manera que parte del suelo calificado como
Parque Urbano (una pequeña zona al sur) se encoentraría incluido en SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO (SUSO), concretamente, dentro del
Sector Residencial Cuevas de Cho Portada.
Por su parte, la totalidad del ámbito de actuación calificado como Parque Urbano en los
planos de ordenación pormenorizada del PGO se encuentra incluido, según el Plano de
Ordenación Estructural O-2.1 sobre “Estructura General” del municipio dentro de los
Espacios Libres Públicos (Plazas y Parques) de los Sistemas Territoriales y
Municipales, si bien la delimitación de estos espacios libres públicos en el Plano de
Ordenación Estructural es mayor a la establecida en los Planos de Ordenación
Pormenorizada y afecta a suelos calificados en los planos de ordenación
pormenorizada como lucrativos.
En relación a las contradicciones entre los distintos planos de ordenación estructural y
pormenorizada, conviene poner de relieve la interpretación del Plan General se
realizará siguiendo el orden de jerarquía de las fuentes interpretativas establecidas en
el art. 1.0.6.4 de las Normas Urbanísticas Generales del PGO, donde prima lo
establecido en los Planos de Ordenación Estructural respecto a lo establecido en los
Planos de Ordenación Pormenorizada y, además, que según el art. 1.0.6.5 de las
citadas normas, como criterio general, prevalecerá la interpretación más favorable a los
intereses generales, al cumplimiento de los estándares mínimos de dotaciones
públicas, a los mayores espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio
protegido, al menor deterioro del paisaje y del ambiente natural y urbano, y al
sostenimiento de los recursos naturales.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Superposición
del Superposición
del Superposición
del Superposición
del
ámbito al Plano O-1.1 ámbito al Plano O-2.1 ámbito al Plano O- ámbito al Plano O-
de
Clasificación
y de Estructura General 11.1 Tipologías del 12.2
Usos
del
Categorización
suelo del PGO
del del PGO
PGO
Pormenorizados
PGO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de abril de 1996, adoptó entre
otros el Acuerdo de aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad
de Ejecución Mata B, en San Isidro, en suelo urbano comprendido contemplado en el
planeamiento anterior, las normas subsidiarias de planeamiento municipal (NNSS).
Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía – Presidencia de fecha 5 de junio de
1998 se acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación Mata B, publicándose el referido Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife (BOP n.º 76 de fecha 26 de junio de 1998).
Según el Fichero de Ámbitos Urbanísticos del PGO, el sistema de gestión establecido
para la Unidad de Actuación Los Llanos, considerada de régimen transitorio, ya que el
instrumento de gestión se limitará a la cesión por parte del propietario original de los
viales y espacios libres de la unidad de actuación, es el sistema de ejecución pública de
COOPERACIÓN. En desarrollo de las determinaciones del Plan General y tras la
tramitación reglamentaria, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de julio
de 2008 aprobó con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación U.A. Los Llanos, que impugnado en sede jurisdiccional, se ha dictado
sentencia con fecha 11 de abril de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 2 en el Procedimiento Ordinario PO 0686/2008, estimatoria en parte
del recurso. Ahora bien, interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por la
representación procesal del Ayuntamiento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia en el rollo de apelación
123/2012 con fecha 29 de enero de 2013 estimatoria del recurso, anulando la sentencia
de instancia y dejando subsistente todos los acuerdos municipales sobre la Unidad de
Actuación Los Llanos.
El Plan Parcial Cuevas de Cho Portada fue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de abril de 2002. Posteriormente, la
Comisión de Gobierno en sesión de fecha 28 de enero de 2023, aprobó el proyecto de

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Urbanización del referido Plan Parcial Cuevas e Cho Portada, del suelo urbanizable
sectorizado ordenado de San Isidro. Por su parte, interpuesto recurso contencioso
administrativo contra el acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local en fecha 10 de
octubre de 2008 en el que, entre otras cosas, se acordó la recepción condicionada de la
obra correspondiente a la 1ª fase de la ejecución de la urbanización, se dictó sentencia
de 19 de mayo de 2011, cuyo fallo determina inadmitir el recurso, la cual fue tomada en
conocimiento por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
enero de 2012.
En cuanto al suelo calificado como ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS habrá de tenerse
en cuenta que éstos se encuentran entre las categorías pormenorizadas de los usos
dotacionales y de equipamiento regladas en el art. 5.7.3 de las Normas de Ordenación
Pormenorizada (NUOP) del PGO y definidos como los “Terrenos destinados al
esparcimiento, la salubridad, el reposo y la relación de la población; a mejorar las
condiciones ambientales del entorno; a proteger y aislar las vías de alta densidad
de tráfico; al desarrollo de juegos y de actividades de relación; y, en general, a
mejorar las condiciones ambientales del medio urbano”.
Por su parte, ha de tenerse en cuenta que las categorías específicas de los espacios
libres públicos se regula en el art. 5.7.4 NUOP, donde se definen los siguientes:
-
Parques Urbanos: Espacios libres públicos destinados a la estancia de las
personas y a mejorar la salubridad y calidad ambiental, relacionados con la trama
urbana en la que se insertan o localizados en el entorno de los núcleos, y en los que
predomina la vegetación.
-
-
Plazas: Espacios libres públicos ajardinados y urbanizados en parte de su
superficie, destinados a la estancia y al esparcimiento de la población, así como al
ornato y mejora de la calidad estética y ambiental del medio urbano.
Áreas ajardinadas: Espacios libres públicos ajardinados en su mayor parte y
destinados principalmente a la mejora ambiental del medio urbano o, en su caso,
servir de protección del viario colindante o como suelo de reserva para el
tratamiento funcional del mismo.
-
Espacios libres de protección: Espacios libres públicos que deben mantenerse
en su estado natural, dado su valor ambiental y el grado de conservación del
mismo, sirviendo como elementos de mejora del ambiente y del paisaje urbano.
Además, el art. 5.7.8 NUOP, en cuanto a la compatibilidad de usos en los espacios
libres, establece lo siguiente:
1. En los parques y plazas se admiten las edificaciones destinadas a uso
dotacional cultural, los servicios propios del mantenimiento de los parques o
jardines,
y
las
instalaciones
descubiertas
para
uso
dotacional
complementario de actividades deportivas, siempre que la superficie
ocupada por las mismas no sobrepase el 10% de la superficie del parque o
plaza correspondiente. La altura máxima de las edificaciones será de 5
metros, equivalente a una sola planta. Además, se admite expresamente el uso
comercial o de hostelería en la categoría de Puestos de venta o Kioscos, en las
condiciones establecidas en estas Normas. En el subsuelo de los parques y
plazas se admite el uso de aparcamiento de titularidad pública siempre que
se garantice el arbolado y ajardinamiento de dichos espacios.
2. En los Parques Urbanos podrá además disponerse el uso de cualquier Dotación
pública, siempre que se justifique la vinculación a dicho espacio libre de la
actividad que se desarrolle, que no se desvirtúe el uso principal y que la ocupación

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
no exceda del 5% del total de la superficie. El dominio de la edificación que acoja
tal uso mantendrá su titularidad pública.
El art. 5.7.9 NUOP, en cuanto a las condiciones generales de los espacios libres
públicos, reza:
1. Los espacios libres públicos deberán cumplir con lo especificado en los títulos
correspondientes de estas Normas, según la clase de suelo de que se trate y el
uso característico al que estén asignados las áreas o sectores en los que se
ubiquen. Además deberán cumplir con la normativa reguladora de la
accesibilidad y la supresión de barreras físicas.
2. Los espacios libres públicos cumplirán la condición esencial de ser de
libre acceso o disfrute por cualquier persona, sin otras restricciones que las
que pueda imponer su propia morfología y buen mantenimiento.
3. Los espacios libres públicos deberán:
a. Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.
b. Tener garantizado su posible soleamiento en relación con la edificación
circundante.
c. Su posición será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios,
estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de
centralidad no se compense con otras ventajas para aquéllos.
d. Se evitará el fraccionamiento que invalide su finalidad esencial. En
particular, no se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación ni
se considerarán como tales
superficies de funcionalidad viaria.
e. Sólo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan, ni
limiten su utilización pública y conforme a su destino.
f. Su emplazamiento evitará zonas de topografía natural que encarezcan la
urbanización o implique desmontes de impacto paisajístico inadecuado. En
todo caso, no serán computables a estos efectos las superficies de pendiente
media superior al 25%, exigiéndose a partir de pendientes del 15% la justificación
técnica y económica de las obras precisas para su adecuación.
4. Los componentes básicos para el diseño de los parques y plazas, son los
siguientes:
a. Juegos Infantiles: formados por elementos de mobiliario y áreas de arena o
materiales adecuados.
b. Juegos preadolescentes: formados por mobiliario y áreas de juego no
estandarizados, y áreas de arena o materiales adecuados.
c. Juegos libres y áreas deportivas: campos de juegos y deportes al aire libre,
siempre que la superficie global lo permita sin menoscabo de la finalidad genérica
que deben cumplir según su categoría.
d. Áreas de plantación y ajardinamiento.
e. Islas de estancia: lugares acondicionados para el reposo y el recreo pasivo.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
f. Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para la
protección de ruidos y la retención de contaminantes.
Y añade el art. 5.7.10 NUOP, en cuanto al acceso a los edificios desde los espacios
libres públicos, lo siguiente:
Desde los espacios libres se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre que
para ello cuente con una franja pavimentada inmediata con una anchura mínima
de 3 metros que facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el
portal más lejano no se encuentre a más de 40 metros de la calzada.
Asimismo, el art. 1.2.4 NUOP, en cuanto a las cuanto a las condiciones de los espacios
libres públicos y vías peatonales, establece:
1. Los espacios libres públicos y el viario peatonal se dispondrán
conformando una red jerarquizada interrelacionada entre ellos y con el resto
de usos del área, para garantizar su óptima accesibilidad y separar entre sí las
masas edificadas favoreciendo así la imagen de urbanización ajardinada.
2. Los espacios libres públicos se destinarán de forma preferente a Parques y
Áreas Ajardinadas, debiendo justificar suficientemente en el instrumento de
planeamiento parcial la elección de destinarlos a Plazas.
3. Las superficies de espacios libres públicos deberán cumplir las prescripciones
que para tal uso se contemplan en estas Normas, aumentando en lo posible la
exigencia de que los Parques y Áreas Ajardinadas deben estar dotados de
vegetación de fuste. Tales espacios, en cualquier caso, combinarán zonas
soleadas con zonas de sombra. Asimismo, contarán con mobiliario y equipo
adecuado para permitir el máximo y óptimo aprovechamiento de sus
posibilidades de esparcimiento y estancia.
4. Los espacios libres públicos y los itinerarios peatonales del viario deberán
cumplir con respeto absoluto la legislación sobre accesibilidad y supresión de
barreras físicas, así como su desarrollo reglamentario. La aplicación de lo anterior
supone que todos los espacios libres públicos deberán estar adaptados a las
exigencias máximas de tal normativa, salvo que se justifique suficientemente que
sólo puede alcanzarse el nivel de exigencia para que tales espacios sean
practicables, según las definiciones que en uno y otro caso establece el
reglamento de tal legislación.
5. En relación con lo expresado en el número anterior, no podrá aprobarse ningún
(…) Proyecto de Urbanización que no establezca las determinaciones precisas
para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras
físicas, en la forma expresada anteriormente.
Por otro lado, y en cuanto a los suelos calificados como viarios públicos, destacar que
los usos de infraestructuras se dividen en categorías pormenorizadas o del segundo
nivel según el tipo de servicio que prestan, pudiéndose leer, en el art. 5.8.2.10 NUOP,
respecto a la RED VIARIA lo siguiente:
Espacios construidos para que sobre los mismos se produzca la circulación o
movimientos de personas, animales o vehículos, y servir de acceso al de resto
usos del territorio. Todas las infraestructuras viarias conforman una única red de
titularidad pública.
Forman parte de esta categoría específica de uso dotacional el propio elemento
soporte de circulación, los elementos funcionales vinculados (obras de fábrica,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
puentes, túneles, así como los espacios para estacionamiento, auxilio, urgencias,
parada de guaguas, etc.) y las franjas de terreno de dominio público vinculadas al
viario.
Según las características dimensionales, materiales y funcionales dentro de la red,
y los niveles y titularidades derivados de la legislación de carreteras, se pueden
distinguir -a título enunciativolas siguientes categorías pormenorizadas de
infraestructuras viarias:
(…)
-
Calles urbanas: viarios cuya función principal es canalizar el tránsito hacia las
actividades urbanas a las que dan servicio y acceso, formando la trama urbana de
detalle de un núcleo de población.
-
Peatonales: viarios de las tramas urbanas o rurales de características adecuadas
para su uso preferente por peatones y en los que no se permite la circulación de
vehículos a motor o se restringe a servicios públicos, a periodos limitados de
tiempo o a situaciones excepcionales.
-
Vías de tráfico especializado: infraestructuras viarias reservadas para el tránsito
exclusivo de vehículos a motor de características especiales, sobre todo los de
transporte público de personas y mercancías.
(...)
Las condiciones generales de admisibilidad de las infraestructuras se regula en el art.
5.8.3 NUOP que establece lo siguiente:
1. La admisión de un uso de infraestructura estará condicionada por las
limitaciones, prohibiciones y determinaciones que se contengan en la legislación
urbanística y sectorial que le sea de aplicación por razón de la actividad de que se
trate, además de por las condiciones establecidas en estas Normas y en el
planeamiento insular o territorial que ordenen las infraestructuras de ámbito
comarcal o insular.
2. Dada la existencia en el término municipal de espacios turísticos cuya actividad
no se circunscribe exclusivamente a las áreas de ámbitos de dicho uso, y dada la
fragilidad de los recursos naturales y paisajísticos, se determina que toda
actuación referida a las infraestructuras deberá realizarse con prioridad
absoluta del criterio de minimizar los impactos medioambientales. A tales
efectos, toda planificación o proyecto de infraestructuras primará en sus estudios
de alternativas aquéllas que, aún sin ser las convencionales o más comúnmente
aceptadas, redunden en una mayor integración paisajística y ambiental de la
actuación, incluso si suponen un mayor coste económico dentro de los márgenes
racionales de viabilidad.
3. Los proyectos y la ejecución de las infraestructuras deberán atender
también muy especialmente a las condiciones de su diseño, adaptándolas en
todo caso para su mejor integración en el medio en el que se implante y
respetando los principios de cualificación de las obras públicas y de respeto
al paisaje.
4. En la planificación y ejecución de las infraestructuras se seguirán criterios de
complementariedad entre elementos de distintas categorías, posibilitando con la
debida
coordinación
la
máxima
utilización
compartida
de
espacios,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
canalizaciones
y
soportes
en
la
prestación
de
distintos
servicios
infraestructurales, con el fin de reducir el número de aquéllos, limitar sus
impactos sobre el territorio y optimizar los costes tanto de ejecución como de
explotación y mantenimiento.
Asimismo, en cuanto al aparcamiento, que habrá de ser soterrado (bajo rasante), habrá
de tenerse en cuenta que los apartados 1 y 2 del art. 4.3.7 NUOP, en cuanto a las
plantas de sótano, establecen: que “1. La planta sótano es toda planta enterrada o
semienterrada siempre que su techo esté a menos de 0,80 metros por encima del nivel
de suelo exterior definido” y “2. La parte de la planta semienterrada, cuyo techo
sobresalga de la anterior medida tendrá la consideración de planta baja”, así como que
la altura de la edificación, de conformidad con lo preceptuado en el art. 4.3.6.2.a)
NUOP, habrá de cumplirse, entre otras determinaciones “en cualquier proyección
vertical de fachada del edificio, pudiendo admitirse en los accesos a sótanos destinados
a garaje u otros usos autorizados el exceso puntual resultante de la normativa de
aplicación a dichos accesos”.
3.3.
Afecciones sectoriales
a)
Servidumbre aeronáuticas (AESA)
Los terrenos objeto de informe se encuentran afectados por las servidumbres
aeronáuticas reguladas según Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo. Si bien no sería
necesario solicitar la autorización sectorial para aquellas actuaciones que puedan
considerarse como obras menores, ya que dada la poca altura que conlleva este tipo de
actuaciones y al hecho de estar rodeado de otros elementos similares se podría
considerar que no afectarán a la seguridad y regularidad de las operaciones de las
aeronaves, resulta que no estaría exento del acuerdo previo favorable de AESA el uso
de los medios auxiliares necesarios para llevarlos a cabo (grúas torre, grúas móviles,
andamios, camiones grúa, excavadoras, etc.) que sobrepasen la altura de las
edificaciones o instalaciones existentes.
b)
Aguas (CIATF)
El ámbito de actuación se encuentra afectado por el cauce de un barranco. Si bien
parte del mismo ya se encuentra canalizado, las actuaciones proyectadas requieren de
autorización administrativa en materia de cauces, en función de lo dispuesto en el art.
58.3 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, que deberá ser solicitada al Consejo
Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) por la persona Adjudicataria, acompañando la
documentación técnica correspondiente.
c)
Carreteras (Cabildo Insular)
El acceso al callejón Cho Sixto, en las proximidades de la Avenida Santa Cruz, podría
verse afectado por las servidumbres sectoriales de la carretera,. En caso de ser
necesario, la persona Adjudicataria deberá solicitar la correspondiente autorización
sectorial al Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
acompañando la documentación técnica correspondiente.
3.4.
Otros informes preceptivos.
La persona Adjudicataria deberá solicitar e incluir como parte de la documentación de la
etapa correspondiente los informes de las empresas gestoras que sean necesarios,
tales como:
a) Informe y solicitud de punto de acople a la empresa Concesionaria de
Agua. (jardines/edificación parques).

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
b) Informe y solicitud de los puntos de conexión a la compañía suministradora
de Electricidad (Alumbrado / B.T.), que deberán estar contenidos en el proyecto
de ejecución como una unidad en el presupuesto.
3.- DATOS CATASTRALES / ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD
El suelo calificado como Espacios Libres Públicos (Parque Urbano y Plaza) en los planos
de ordenación pormenorizada del PGO e incluidos dentro del ámbito de actuación, afectan,
sin perjuicio del error admisible en función de la escala, a las siguientes parcelas
catastrales:
Suelos de titularidad pública, según catastro: los bienes inmuebles con las siguientes
referencias:
6847631CS4066S0001ZR
6847645CS4066S0000RE
6847646CS4066S0000DE
6867301CS4066N0001TL
6867302CS4066N0000DK
6865101CS4066N0001PL.
Suelos de titularidad privada, según catastro: los bienes inmuebles con las siguientes
referencias:
6847602CS4066N0001WL
6847614CS4066S0002GT
6847614CS4066S0003HY
6847614CS4066S0004JU
6847614CS4066S1001SW
6847620CS4066S0001KR
6847637CS4066S0001YR
6847637CS4066S0002UT
6847637CS4066S0003IY
6847637CS4066S0004OU
6847637CS4066S0005PI
6866701CS4066N0001HL
6962401CS4066N0001XL
6973106CS4066N0001EL
6973107CS4066N0001SL
6973108CS4066N0001ZL
6973113CS4066N0001HL
6973114CS4066N0001WL
6973115CS4066N0001AL
6973116CS4066N0001BL
No se integran en el presente documento las fichas catastrales. No obstante, la consulta
descriptiva y gráfica de las mismas se puede obtener a través de los siguientes enlaces
web, correspondientes al visor IDECanarias del Gobierno de Canarias y la Sede
Electrónica del Catastro:
https://visor.grafcan.es/#
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
Asimismo, los suelos no incluidos en ningún bien inmueble catastral se presupone de
titularidad pública. En todo caso, y en palabras de la Audiencia Provincial de León, en la

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
sentencia n.º 500/2024 de fecha 22 de julio de 2024, en el recurso 169/2024, “Lo cierto es
que, aunque la finca en cuestión figure en el Catastro a nombre de la actora ello no
justifica el dominio del inmueble”.
No obstante, lo anterior, la persona Adjudicataria habrá de tener en cuenta, para la
redacción del proyecto, los datos catastrales y, además, cuanta información sobre la
acreditación de la titularidad del dominio o derecho suficiente sea puesta a disposición de
la persona adjudicataria, principalmente en cuanto a la división del proyecto objeto del
contrato en distintas fases y la valoración, en su caso, de las posibles expropiaciones.
4.- FASES Y LOTES
Se habrá de tener en cuenta que la Administración actuante pretende licitar por lotes las

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
obras correspondientes a cada fase o zona, pudiendo adjudicar independientemente cada
uno de ellos y que, por consiguiente, el proyecto se estructurará, al menos, en las
siguientes fases:
FASE 1. Suelos de titularidad pública en el ámbito comprendido entre la calle Santa María
de la Cabeza y la plataforma existente de la canalización de aguas.
Actuaciones principales: acondicionamiento del parque urbano y del suelo colindante
calificado como viario en las calles Santa María de la Cabeza y Mata, en suelo urbano
consolidado de El Cercado y en el suelo urbano no consolidado incluido en la unidad de
actuación Mata B, primer tramo del corredor verde, ejecución de la isla de estancia o plaza
central, del anfiteatro y sus construcciones anexas y del aparcamiento soterrado; y
conexión mediante pasarela con el callejón de Cho Sixto hacia la zona comercial abierta
de San Isidro en la Avda. Santa Cruz.
FASE 2. Suelos de titularidad pública en el tramo afectado por las obras de encauzamiento
del barranco pendientes de ejecutar hasta la calle El Mirador.
Actuaciones principales: acondicionamiento del parque urbano; segundo tramo del
corredor verde, ejecución del encauzamiento del barranco; ejecución del suelo calificado
como plaza junto a la calle Charco Redondo y de los tramos viarios pendientes en suelo
urbano no consolidado incluido en la unidad de actuación Los Llanos y en el sector Cuevas
Cho Portada.
FASE 3 y siguientes. Suelos que, principalmente, albergan parcelas de titularidad privada
pendientes de obtención, destinados al acondicionamiento del parque urbano y viarios
colindantes. Para ello se hará necesario tener en cuenta los bienes afectados y las
posibles expropiaciones.
4.- REQUISITOS DEL PROGRAMA INICIAL COMO REFERENCIA
El proyecto de obras, que habrá de desarrollar los objetivos estratégicos establecidos,
habrá de partir del programa inicial como referencia, que tiene carácter orientativo y
constituye la base mínima de las actuaciones a desarrollar. Podrá ser objeto de ajustes o
modificaciones, siempre motivados y justificados técnicamente, bajo la supervisión,
aprobación o a petición de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Granadilla de Abona,
sin que ello suponga alteración del objeto del contrato ni modificación sustancial de sus
condiciones básicas.
1. Espacios exteriores – Parque Urbano
El proyecto deberá contemplar la urbanización y acondicionamiento del Parque Urbano, en
la zona definida en el planeamiento vigente para el ámbito de actuación, incluyendo al
menos:
•
Zonas verdes y ajardinadas, con arbolado y vegetación autóctona de bajo consumo
hídrico, garantizando espacios de sombra natural y artificial.
Áreas estanciales para mayores.
Áreas de juego infantil, con elementos inclusivos y accesibles, y pavimentos
amortiguadores de seguridad.
•
•
•
•
•
Áreas deportivas y de ocio, con equipamientos ligeros (biosaludables, calistenia u
otros de similares características).
Circuitos peatonales interiores que aseguren la conexión entre accesos, pasarela y
entorno urbano inmediato, con pavimentos accesibles y señalización adecuada.
Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para la
protección de ruidos y la retención de contaminantes.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
•
Corredor verde resolviendo la conexión efectiva del parque con otros espacios
verdes, fomentando movilidad peatonal, biodiversidad y estructura ecológica
urbana.
Mobiliario urbano, pérgolas y bancos
2. Isla de Estancia o Plaza central del Parque Urbano.
Integrado en el ámbito del Parque Urbano, junto a la edificación de titularidad municipal
correspondiente al SIEC de San Isidro Espacio Cívico, en la zona que actualmente ocupa
el aparcamiento en superficie y la zona deportiva, se proyectará una Isla de Estancia o
Plaza central del Parque Urbano con capacidad para acoger distintos usos y actividades
(fiestas populares, ferias, atracciones, conciertos, actividades cívicas..) mediante
soluciones flexibles y versátiles, fomentando un espacio dinámico e inclusivo. Contará,
además, con un anfiteatro exterior.
3. Aparcamiento subterráneo en el Parque Urbano
Se proyectará un aparcamiento soterrado (planta de sótano) integrado en el ámbito del
Parque Urbano, preferiblemente, en todo o parte el espacio ocupado por la Isla de
Estancia o Plaza Central, con las siguientes condiciones mínimas:
•
El aparcamiento que, preferentemente se desarrollará en una única planta, contará
con zona de plazas de aparcamiento general, plazas de aparcamiento para
personas de movilidad reducida, plazas de aparcamiento con recarga para
vehículos eléctricos, pasillos delante de las plazas para los usuarios, oficina de
gestión, control de acceso (mediante barreras), garita de control de accesos
incluido circuito cerrado de vigilancia y control, aseos accesibles inclusivos,
señalización vial, alumbrado, señalética y medidas contra incendios. Se procurará
ventilación natural mediante patinillos o similares.
•
•
Se proyectará un acceso a través de la calle Mata y otro desde la calle Santa María
de la Cabeza, pudiendo servir ambos, indistintamente, para la entrada y/o salida de
los vehículos.
Se proyectará un número de plazas suficiente para cubrir la demanda prevista,
incluyendo reserva obligatoria para personas con movilidad reducida, bicicletas y
motocicletas. El número de plazas de aparcamiento para vehículos ligeros
(turismos) se establece aproximadamente en ciento cincuenta (150), garantizando
que en ningún caso sea inferior al número de plazas de aparcamiento existentes.
•
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento de vehículos ligeros
(turismos) serán de ancho 2,50 metros x 5,00 metros de largo, salvo cuando las
plazas estén limitadas por ambos lados construidos, en las que será el ancho
mínimo 2,60 metros. Las plazas se dispondrán, preferiblemente, en batería.
•
•
Accesos peatonales y rodados seguros, con itinerarios accesibles.
Diseño que minimice el impacto visual y ambiental en el entorno del parque.
3. Pasarela verde peatonal
El proyecto deberá incluir la ejecución de una pasarela peatonal que conecte el parque
urbano con la zona comercial abierta de San Isidro (Avda. Santa Cruz), con las siguientes
características:
•
Accesibilidad universal, principalmente mediante rampas con pendiente adecuada
según normativa vigente, asegurando la comodidad y seguridad de todos los
usuarios.
•
Condiciones de seguridad estructural, incluyendo barandillas de protección y
alumbrado específico.
•
•
Integración estética y funcional con el parque y el paisaje urbano.
Empleo de materiales sostenibles y de bajo impacto ambiental, eficiencia
energética en iluminación y posibles sistemas de autoconsumo, así como
incorporación de jardineras o elementos vegetales que fomenten la biodiversidad
urbana y la conexión con la naturaleza, garantizando su correcto mantenimiento y

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
durabilidad.
4. Conectividad urbana y viaria
El proyecto deberá garantizar la adecuada conectividad urbana y viaria del Parque Urbano,
contemplando:
•
•
•
Integración con la red de espacios libres y viarios públicos existentes y futuros.
Conexión peatonal y ciclista con los corredores urbanos y el entorno del parque.
Señalización, iluminación y elementos de seguridad vial necesarios para peatones,
ciclistas y vehículos.
•
•
Facilitar el acceso a vehículos de limpieza, mantenimiento y carga y descarga de
eventos temporales (ferias…).
Resolver la ejecución y/o reestructuración de aceras y otros espacios públicos.
5. Infraestructuras y servicios generales
Deberán preverse las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento del
ámbito, incluyendo:
•
•
•
•
•
Red separativa de pluviales, saneamiento, abastecimiento y riego.
Canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
Alumbrado público eficiente.
Sistemas de drenaje sostenible para recogida y evacuación de aguas pluviales.
En referencia a la Baja tensión el proyecto deberá incluir, como mínimo, un punto
de suministro para todo el ámbito incluido alumbrado, otro punto de suministro para
el aparcamiento soterrado y otro punto de suministro para el anfiteatro y los
eventos en la plaza.
•
Se deberá considerar la canalización eléctrica de acometida que se inicia en en
centro de transformación y atraviesa el parque urbano.
6. Sostenibilidad y eficiencia energética
El diseño del proyecto deberá incorporar medidas de sostenibilidad ambiental, entre ellas:
•
•
•
Uso de especies vegetales de bajo mantenimiento y consumo hídrico.
Sistemas de riego automatizado y eficiente.
Incorporación de energías renovables en instalaciones auxiliares (por ejemplo,
fotovoltaica para iluminación).
•
Empleo de materiales de bajo impacto ambiental y preferentemente reciclables.
7. Seguridad y protección civil
Se deberán incorporar, al menos:
•
•
•
Estudio de Seguridad y Salud para las fases de proyecto y obra.
Sistemas de evacuación adecuados en el aparcamiento subterráneo y la pasarela.
Medidas preventivas frente a riesgos derivados de la proximidad al barranco y
otras afecciones naturales.
8. Afecciones sectoriales y normativa aplicable
El proyecto deberá ajustarse a las determinaciones del planeamiento vigente, así como a
la normativa sectorial aplicable, incluyendo al menos:
•
Compatibilidad con el Plan Insular de Tenerife y el planeamiento urbanístico de
Granadilla de Abona.
•
•
•
Normativa de accesibilidad universal.
Afecciones hidráulicas y servidumbres de barranco.
Normativa de AESA en caso de afección a servidumbres aeronáuticas.
Al tratarse de un Espacio Libre público, Parque urbano y viarios colindantes, será de

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
aplicación la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la
utilización de los espacios públicos urbanizados.
Como Anexo n.º 3 se incluye una propuesta esquemática indicativa que podrá ser tenida
en cuenta por los licitadores como referencia orientativa para la elaboración de sus
ofertas, sin que constituya un proyecto ejecutivo vinculante
9. DNSH
El Proyecto cumplirá con el principio de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (DNSH).
El concepto de “perjuicio significativo” está definido de forma detallada en el artículo 17
del Reglamento de Taxonomía, en relación con los seis objetivos medioambientales
definidos en el mismo. Una actividad económica se considera que causa un perjuicio
significativo:
1)
Al objetivo de la mitigación del cambio climático, cuando la actividad dé lugar a
considerables emisiones de gases de efecto invernadero;
2)
Al objetivo de la adaptación al cambio climático, cuando la actividad provoque un
aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las
previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos;
3
)
)
Al objetivo de una utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y
marinos, cuando la actividad vaya en detrimento:
•
del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas
las superficiales y subterráneas, o
•
del buen estado ecológico de las aguas marinas;
4
Al objetivo de la economía circular, especialmente a la prevención y el reciclado de
residuos, cuando:
•
dicha actividad genere importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el
uso directo o indirecto de recursos naturales, como las fuentes de energía no
renovables, las materias primas, el agua o el suelo en una o varias fases del
ciclo de vida de los productos, en particular en términos de durabilidad y de
posibilidades de reparación, actualización, reutilización o reciclado de los
productos,
•
•
la actividad dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o
eliminación de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no
reciclables, o
la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio significativo y
a largo plazo para el medio ambiente;
5
)
)
Al objetivo de la prevención y el control de la contaminación, cuando la actividad dé
lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera,
el agua o el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de
la actividad, o
Al objetivo de la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas,
cuando la actividad:
6
•
i vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia
de los ecosistemas, o
•
ii vaya en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies,
en particular de aquellos de interés para la Unión.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO N.º 2
CONTENIDO MÍNIMO DOCUMENTAL DEL PROYECTO EN SUS DISTINTAS ETAPAS
1
) PRIMERA ETAPA - DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO
Documento conceptual y justificativo que defina soluciones, alternativas y bases técnicas,
económicas y legales, sirviendo como fundamento para el desarrollo preciso del Proyecto
Básico y que contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
•
Memoria descriptiva y justificativa con necesidades a satisfacer, factores sociales,
técnicos, económicos, medioambientales y administrativos, y justificación de la
solución propuesta.
•
Planos de situación, generales y de conjunto, incluyendo planta de distribución,
accesos, pendientes, referencias altimétricas, zonas ajardinadas, zonas arboladas
y construcciones singulares, con alzados y/o secciones representativas. Los
planos implantación se habrán de representar sobre los mapas topográficos
referidos en el apartado 12.1 del Pliego.
•
•
•
•
Definición esquemática de las fases en que se dividirá el proyecto.
Infografías de la propuesta con referencias al entorno.
Definición de las características y prescripciones de los principales acabados.
Avance de estimación del presupuesto desglosado por lotes, excluyendo gastos de
ejecución y posibles expropiaciones.
•
•
Estudio de explotación del aparcamiento, considerando gestión pública o posible
concesión futura, con análisis de viabilidad económica y modelos tarifarios.
Avance de justificación de la adecuación a la legalidad ambiental, territorial,
urbanística y sectorial.
•
•
Propuesta de materiales de acabados.
Justificación de coherencia con la oferta presentada y adecuación al Plan
Funcional y Programa de Necesidades (Anexo n.º 1).
2
) SEGUNDA ETAPA - DOCUMENTOS DEL PROYECTO BÁSICO
En el proyecto básico se expondrán los aspectos fundamentales de las características
generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, suficiente para
tramitar los informes de conformidad urbanística y las autorizaciones y los preceptivos
informes sectoriales, en su caso.
Contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
2.1) MEMORIA.
La memoria describirá el objeto de las obras, recogerá los antecedentes y situación previa
de las mismas, las necesidades a satisfacer y la Justificación de la solución adoptada,
detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. Serán factores a considerar en
la memoria los económicos, sociales, administrativos y estéticos, así como las
justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico, funcional y económico y
de las características de todas las unidades de obra proyectadas. Deberá sistematizarse
en los puntos siguientes, aunque el Facultativo puede aumentar o suprimir los que
considere necesarios.
a) MEMORIA DESCRIPTIVA
Identificación y Objeto del proyecto.
Agentes del proyecto: Promotor, arquitecto autor del proyecto (nombre y número
de colegiación), ingeniero autor del proyecto (nombre y número de colegiación) y,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
en su caso, otros técnicos intervinientes.
Relación de documentos complementarios y proyectos parciales con identificación
de los técnicos redactores distintos del adjudicatario.
Memoria descriptiva.
Información previa: antecedentes y condicionantes de partida.
Datos de emplazamiento (nombre de la calle, plaza, etc. o en su defecto datos de
identificación de la parcela y localidad en que se encuentra con identificación
urbanística del solar o terreno) y referencia catastral.
Datos de la parcela con su descripción total, disposición de elementos y
actividades existentes en la misma, y servicios afectados.
Antecedentes del proyecto: Existencia o no de estudios previos (propios o ajenos),
datos relativos a documentación del proyecto con referencia expresa al autor.
Planeamiento urbanístico de aplicación.
•
•
Planeamiento General vigente y de desarrollo en su caso.
Clasificación y calificación del suelo y admisión del uso por su régimen
específico.
•
•
Ordenanzas (con referencia a parámetros de aplicación: ediﬁcabilidad,
altura, ocupación, retranqueos y forma).
Catalogación en su caso.
Programa de necesidades: Descripción del programa que ha servido de base para
la redacción del proyecto según lo contratado y justificación de su cumplimiento.
Descripción del proyecto. Descripción general del proyecto y de los espacios
exteriores adscritos. Estado actual y estado reformado.
Descripción del edificio. Programa funcional. Descripción general de los sistemas.
Descripción de las circunstancias o parámetros que determinan la elección de los
sistemas:
•
•
•
Estructural
Compartimentación.
Fachadas.
•
Acabados.
Acondicionamiento ambiental y de servicios.
Relación de superficies. Cuadro de superficies:
•
•
•
Útiles
Construidas.
Computables a efectos urbanísticos.
Cuadro resumen de los parámetros urbanísticos del modelo adoptado.
•
•
•
•
•
Altura de la edificación (nº plantas bajo rasante).
Retranqueos o separación a linderos.
Porcentaje de ocupación.
Edificabilidad (la edificación será soterrada)
Alturas (altura de pisos, libres de pisos, cornisa, etc.).
•
•
•
Cuerpos volados.
Patios
Incidencia de las exigencias de protección contra incendios en el diseño del
edificio
(sectorización, recorridos de evacuación, escaleras, puertas, etc.).
Prestaciones del edificio: requisitos a cumplimentar en función de las
características del edificio.
•
Declaración de que el edificio se proyecta cumpliendo con las exigencias básicas
del CTE.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilización. Condiciones funcionales relativas al uso del edificio.
Seguridad estructural.
Seguridad en caso de incendios.
Seguridad de utilización y accesibilidad.
Salubridad.
Protección frente al ruido.
Ahorro de energía. Limitación de la demanda energética.
Memoria justificativa del cumplimiento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la Comunicación y su
Reglamento.
b) Memoria constructiva
Sustentación del ediﬁcio.
Normativa aplicable (Cumplimiento CTE y otras normas).
Mención expresa del cumplimiento de la normativa técnica aplicable y su
justificación. Se justificará el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
(CTE) a través de aquellas secciones de los diferentes Documentos Básicos (DB)
que incidan directamente en el diseño, concretamente:
•
•
•
Seguridad en caso de incendio (SI): Recorridos de evacuación, anchos de
escaleras, pasillos y puertas, vestíbulos de independencia, etc.
Seguridad de utilización
y
accesibilidad (SUA): protección de huecos,
características de escaleras, suelos, condiciones de accesibilidad, etc.
Salubridad (HS): calidad del aire interior, recogida y evacuación de residuos, etc.
c) Anejos a la Memoria
Anejo 1: Anejo fotográfico de estado actual
Anejo 2: Topografía y Cartografía
Anejo 3: Viabilidad geométrica/disponibilidad
Anejo 4: Coordinación con otros Organismos y Servicios: Actas de las reuniones
mantenidas, en su caso
Anejo 5: Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación
Anejo 6: Reposiciones y Servicios afectados (únicamente la parte de Servicios
afectados)
Anejo 7: Declaración de Impacto ambiental y/o justificación de su innecesariedad
Anejo 8: Compatibilidad con el planeamiento Urbanístico y Territorial vigente.
Anejo 9: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
Anejo 10: Estudio simplificado de gestión de residuos de construcción y demolición
Contendrá como mínimo la siguiente documentación:
•
Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en
la obra, conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular.
•
•
Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
•
•
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
construcción demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en
los lotes correspondientes.
2.2) PLANOS.
Deberán representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos que
integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones. Deberán ser lo
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que
sirvan de base para las valoraciones pertinentes, para la exacta realización de la obra y
para que por parte del ayuntamiento y cualquier otra administración puedan llevar a cabo
las comprobaciones correspondientes.
Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto:
-
-
-
Planos generales y de urbanización con instalaciones (en su caso): 1/500.
Planos de albañilería, estructuras e instalaciones interiores: 1/50, 1/100.
Planos de detalle: 1/20, 1/10, 1/5.
El tamaño máximo del formato de presentación será DIN-A1. La información gráfica
comprenderá los siguientes planos, aunque el Facultativo puede incluir o suprimir los que
considere necesarios
Índice de planos
Situación y emplazamiento.
Plano de implantación, que se habrán de representar sobre los mapas topográficos
referidos en el apartado 12.1 del Pliego.
Plantas, alzados y secciones.
Plantas de demoliciones, distribución, usos, mobiliario, acabados y superficies.
Planta de albañilería, cotas, superficies y referencias de carpintería.
Planta de cubiertas con tipología, pendientes, cotas elementos de recogida de aguas,
chimeneas, shunts, etc.
Planos de alzado y/o sección indicando las alturas máximas, incluidas las de grúas u otros
medios auxiliares, para poder solicitar, en su caso, autorización sectorial en materia de
servidumbres aeronáuticas.
Secciones longitudinales y transversales con indicación de rasantes y niveles.
Alzados con indicación de los materiales de acabado.
Detalles constructivos.
Planos de jardinería con indicación de cada especie a emplear con su nombre común.
Planos de carpintería y cerrajería.
Planos con Infografías de la propuesta con referencias al entorno.
2.3) AVANCE DE PRESUPUESTO.
El proyecto básico deberá incluir un avance del presupuesto, que contendrá:
Estructura por capítulos, con la justificación expresa de las cantidades asignadas a
cada uno.
Conceptos obligatorios a incluir:
-
-
-
-
Presupuesto de control de calidad.
Presupuesto de seguridad y salud.
Presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs).
Valoración de las posibles expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
así de las actuaciones que sean de restablecimiento.
Desglose por fases del proyecto:
Cada fase en que se divida el proyecto contará con un avance de presupuesto
individualizado. Dicho avance de presupuesto deberá subdividirse en los ámbitos de
gestión correspondientes. La subdivisión tendrá en cuenta los deberes inherentes a la
propiedad, según la clase, categoría y calificación urbanística del suelo y la situación legal
de los distintos bienes inmuebles afectados.
2.4) ANEXO MEMORIA DE ACABADOS.
El proyecto básico incorporará un anexo de definición de acabados debiendo indicar para
cada una de las soluciones proyectadas, con textos claros y específicos y con referencia
clara de ubicación, de todos los materiales que se proponen.
Con carácter previo a la redacción del proyecto de ejecución, el Proyecto Básico deberá de
contar con la aprobación de la autoridad municipal.
3
) TERCERA ETAPA - DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Fase del trabajo en la que se desarrolla el Proyecto Básico, con la determinación completa
de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y
equipos, definiendo la obra en su totalidad para poder ser ejecutada.
Su contenido será el necesario para la realización de las obras. Se indicarán en ella los
antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos
efectuados. También contendrá en anexos el estudio de materiales a emplear y los
ensayos realizados con los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados,
las bases ﬁjadas para la valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas
propuestas del presupuesto de las obras. Deberá sistematizarse en los puntos siguientes,
si bien la persona Adjudicataria podrá refundir, en un mismo documento, un Texto
Refundido del Proyecto Básico y de Ejecución:
3.1) MEMORIA DESCRIPTIVA.
Se hará referencia a la memoria descriptiva del Proyecto Básico, pero se repetirá en esta
sección la descripción del proyecto. Además deberá incluir en todo caso los siguientes
datos:
•
•
•
Identificación y objeto del proyecto.
Agentes del proyecto.
Relación de documentos complementarios y proyectos parciales con identificación
de los técnicos redactores distintos del proyectista.
Justificación de que el Proyecto se refiere a una obra completa (Art. 13.3. LCSP).
•
3.2) MEMORIA CONSTRUCTIVA.
•
•
•
•
•
•
Trabajos previos, replanteo general y adecuación del edilicio.
Demoliciones, gestión de residuos
Procedimiento a utilizar
Materiales a reciclar
Elementos a demoler.
Medidas estructurales de seguridad a adoptar.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
•
•
Sustentación del edilicio. Descripción del sistema de cimentación existente y su
posible alteración.
Sistema estructural. Descripción de la estructura portante y estructura horizontal
existente y, en su caso, descripción de los sistemas estructurales auxiliares, atados
y de refuerzo introducidos.
•
•
•
•
Sistemas estructurales complementarios. Descripción del sistema de contención,
escaleras, rampas, etc.
Sistema envolvente. Descripción del modelo existente. Definición constructiva de
las distintas interacciones del sistema existente con las nuevas actuaciones.
Sistema de compartimentación. Descripción de la solución adoptada. - Materiales,
espesores, recubrimientos, trabazón.
Carpintería interior. Materiales, secciones y perfiles, colocaciones. Sistemas de
apertura y cierre, herrajes de colgar y seguridad. Tratamientos de terminación y
acabado.
•
•
Elementos complementarios.
Especificación del comportamiento de todo el sistema ante el fuego, aislamiento
acústico, etc.
•
•
•
•
•
•
Cerrajería interior. Materiales, secciones y perfiles, colocación. Tipos de elementos.
Herrajes y fijaciones.
Sistema de acabados.
Solados. Materiales, composición, colocación, rodapiés.
Tratamientos de terminación y acabados.
Revestimientos, alicatados, pinturas y falsos techos. Materiales, colocación,
fijaciones, adhesiones.
•
•
Elementos complementarios.
Acondicionamiento higrotérmico y acústico
3.3) ANEXOS A LA MEMORIA
Manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa, en
el sentido exigido por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas susceptible de ser entregada al uso general o servicio
correspondiente, incluyendo todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra.
Memorias justificativas de todas las normas de obligado cumplimiento.
Anexo de expropiaciones y bienes afectados,y de actuaciones de restablecimiento, que
contendrá los criterios de valoración, la relación de bienes y derechos afectados y la
valoración estimada de las expropiaciones con delimitación poligonal de las mismas.
Deberá subdividirse en los ámbitos de gestión correspondientes. La subdivisión tendrá en
cuenta los deberes inherentes a la propiedad, según la clase, categoría y calificación
urbanística del suelo y la situación legal de los distintos bienes inmuebles afectados.
Anexo justificativo de la elaboración de los precios adoptados en proyecto. En ningún caso
se denominarán a los documentos contenidos en este anexo como “Cuadros de precios”.
Anexo de precios de mano de obra.
Anexo de precios de materiales y maquinaria. - Anexo de precios auxiliares.
Anexo justificativo de los costes indirectos.
Anexo de precios descompuestos. Figurará el cálculo de todos ellos y llevarán la misma
numeración que el cuadro de precios unitario, el estadillo de mediciones y el presupuesto.
-
Propuesta de la fórmula polinómica de revisión de precios.
Propuesta de Clasificación del contratista.
Plazo de ejecución (tener en cuenta la distribución en lotes)
Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra
La memoria recogerá que el CARTEL DE OBRA será obligado para cada uno de los

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
adjudicatarios de los lotes a licitar, el cartel de obras de dimensiones mínimas 1,50X3,00
m, cuyo contenido será consensuado con los técnicos municipales.
3.4) PLAN DE OBRAS
El proyecto contendrá un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra con
previsión del tiempo y coste teniendo en cuenta que se contratarán en lotes a varias
empresas diferentes por lo que este documento servirá de base para la coordinación de
todos los trabajos.
Se tendrá en cuenta el plazo de ejecución de cada lote, determinándose los importes que
corresponderá abonar a la realización cada uno de ellos.
3.5) PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE OBRAS
El proyecto contendrá un programa de las operaciones, ensayos y pruebas de control de
calidad que deberán llevarse a cabo durante el desarrollo de las obras, así como los
criterios de aceptación y rechazo. Este plan deberá contener un presupuesto que
cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del plan de
ensayos y control de calidad, tanto por lo que se reﬁere a la suma total como a la
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se
calcula. Sólo podrán ﬁgurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de
difícil previsión.
Este plan deberá formar parte del proyecto de obra y ser coherente con el contenido del
mismo.
3.6) ESTUDIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El estudio desarrollará el estudio simplificado contenido en el proyecto básico y contendrá
como mínimo los siguientes documentos:
Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, conforme a la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución,
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto de los lotes correspondientes en que se
divida el proyecto.
En cualquier caso, todo el proyecto debe integrarse con el principio DNSH (No
causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales). El principio DNSH se

En ningún caso el Pliego podrá contener declaraciones o cláusulas que deben ﬁgurar en
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
define como la obligación de que ninguna actuación cause un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, recogidos en el artículo 17 del Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se recomienda que este principio se enmarque
dentro de un anejo particular.
3.7) PLANOS.
•
•
•
•
•
•
Índice de planos
Situación y emplazamiento general
Plano plan director de zonificación de lotes, ámbito de actuación.
Detalles, esquemas y Diagramas.
Referencias para fundamentar el replanteo de la obra.
Plantas de estructuras con la señalización de los distintos elementos estructurales
a demoler y ejecutar, cuadros de pilares y muros, detalles de armados y
especificaciones de los materiales estructurales.
Secciones constructivas.
•
•
•
•
Plantas y detalles de la red de saneamiento.
Plantas y detalles de la red de fontanería.
Plantas y detalles de alumbrado, electricidad (conforme a las guías del D
141/2009).
•
Plantas y detalles de instalaciones de protección contra incendios, ocupación, vías
de evacuación, etc.
•
•
•
•
•
•
Plantas y detalles de instalaciones de climatización.
Plantas y detalles de telecomunicaciones.
Plantas y detalles de cualquier otra instalación.
Plantas y detalles de mobiliario.
Plantas y detalles constructivos, impermeabilización de muros, drenajes, etc.
Planos con Infografías de
la propuesta con referencias al entorno.
3.8) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
En el pliego de prescripciones técnicas particulares se hará la descripción de las obras y a
los efectos de regular la ejecución de las mismas, el citado pliego deberá consignar
expresamente:
•
•
•
•
•
•
Descripción de las obras.
Regulación de la ejecución.
Obligaciones de orden técnico del contratista.
Forma en que se llevara a cabo la medición de unidades ejecutadas.
Control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
Las características que hayan de reunir los materiales a emplear,
especificando, la procedencia cuando ésta deﬁna una característica de los
mismos, y ensayos a que deben someterse para la comprobación de las
condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración de las
distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las
medidas de seguridad y salud comprendidas en el correspondiente estudio
a adoptar durante la ejecución de la obra.
•
•
Detallará igualmente las formas de medición y valoración de las distintas
unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, ejecutadas.
Especificará las normas y pruebas previstas para la recepción, así como el
control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan
al contratista.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares a elaborar por el Órgano de
Contratación.
3.9) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Las mediciones y el presupuesto se dividirán en lotes para una ejecución independiente
por empresas diferentes, incorporando a cada uno de ellos las unidades de obra que por
su naturaleza no puedan dividirse. Cada lote se dividirá en capítulos y no se desglosarán
en subcapítulos. Asimismo, se subdivirán en los ámbitos de gestión correspondientes. La
subdivisión tendrá en cuenta los deberes inherentes a la propiedad, según la clase,
categoría y calificación urbanística del suelo y la situación legal de los distintos bienes
inmuebles afectados.
3.9.1) ESTADO DE MEDICIONES
Estarán referidas a datos existentes en los planos y serán suficientemente detalladas para
permitir la identificación de las diversas unidades de obra. Se efectuarán según se
determine en el Pliego de prescripciones técnicas particulares. Se cuantiarán hasta un
nivel de precisión de dos decimales.
3.9.2) CUADRO DE PRECIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obras se basará en la determinación
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún
caso, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. Este cuadro es de suma
importancia, pues tiene carácter contractual durante la ejecución de la obra.
3.9.3) CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
El cuadro de precios unitarios tiene por objeto especificar los precios de ejecución material
de las diversas unidades de obra, expresados en letra y en número, para evitar cualquier
tipo de confusión. En este cuadro también se incluyen, en caso de existir, las partidas
alzadas de abono íntegro y/o “a justificar”. Para cada unidad de obra hay que indicar lo
siguiente:
•
•
•
Un código de la unidad de obra.
La unidad de medición.
La definición completa de la unidad de obra. No podrán mencionar una
fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni
hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una
producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas
empresas o ciertos productos.
•
El precio correspondiente a la ejecución material de la unidad de obra (precio
unitario) expresado en cifras y en letras.
3.9.4) PRESUPUESTOS PARCIALES DE CADA LOTE
Recogen la valoración de cada lote, como suma del resultado de operar la cantidad a
ejecutar de cada una de las unidades de obra por su precio unitario correspondiente.
3.9.5) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CADA LOTE
Según establece el artículo 131 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se denomina presupuesto de ejecución material al resultado
obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio
unitario y de las partidas alzadas. El presupuesto base de licitación de cada lote sin IGIC

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
se obtiene incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos:
-
13 % en concepto de GASTOS GENERALES de la empresa, gastos
financieros, cargas ﬁscales, (IGIC excluido), tasas de la Administración
legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las obligaciones del contrato.
-
-
6 % en concepto de BENEFICIO INDUSTRIAL del contratista.
En apartado separado se establecerá el IMPUESTO GENERAL INDIRECTO
CANARIO que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre el
presupuesto base de licitación sin IGIC, es decir: la suma del presupuesto de
ejecución material, gastos generales y beneficio industrial. Actualmente, a
dichas obras les corresponde un I.G.I.C. tipo del 7,00%.
3.9.6) RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO:
En este apartado se reflejarán los presupuestos base de licitación SIN I.G.I.C. El
presupuesto debe contener, medidas y valoradas, todas las unidades de obra necesarias
para una correcta ejecución, SIN OLVIDO DE NINGUNA.
La valoración de las distintas unidades de obra tiene que realizarse con precios reales de
mercado.
El presupuesto general será la suma del presupuesto base de licitación y del presupuesto
de expropiaciones e indemnizaciones
3.10) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realización de la obra, no incluyendo en su presupuesto los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de cada unidad de obra. El estudio contendrá, como mínimo, los
siguientes documentos:
3.10.1) MEMORIA DESCRIPTIVA
ꢀ
ꢀ
ꢀ
Procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o
cuya utilización pueda preverse.
Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal
efecto las medidas técnicas necesarias para ello.
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eﬁcacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas.
ꢀ
ꢀ
Descripción de los servicios sanitarios comunes de que deberá estar dotado el
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
Se deberá justificar cumplimiento del artículo 4 de Real DECRETO 1627/1997 de
24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción, justificando si es necesario un estudio de
seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud.
3.10.2) PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización
y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
3.10.3) PLANOS
Se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas deﬁnidas en la memoria, con expresión de
las especificaciones necesarias.
3.10.4) MEDICIONES
De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido deﬁnidas o proyectados
3.10.5) PRESUPUESTO
Que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio
de seguridad y salud, tanto por lo que se reﬁere a la suma total, como a la valoración
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo
podrán ﬁgurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil
previsión. Este presupuesto debe ir incorporado a los presupuestos de cada lote del
proyecto de la obra.
3.11) PARTIDAS ALZADAS.
Tendrán carácter excepcional y requerirán para su inclusión en el proyecto, la aprobación
expresa de la mesa de contratación previo informe favorable del supervisor del
contrato.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO N.º 3
PROPUESTA ESQUEMÁTICA INDICATIVA NO VINCULANTE
CUARTO.- Ordenar la continuidad de los trámites de licitación.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Vº Bº