PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
DON MANUEL ORTIZ CORREA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
CERTIFICA
Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en
sesión ordinaria celebrada el día
veintinueve de abril de dos mil veinticinco adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
2. Área de Contratación.
Referencia: 18A/2025/P2.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “EJECUCIÓN DE EDIFICIO
DENOMINADO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MAGALLANES EN EL PARQUE
URBANO DE SOTAVENTO”
ANTECEDENTES
1º.- Consta aprobación del proyecto de obra denominado “EJECUCIÓN DE EDIFICIO
DENOMINADO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MAGALLANES EN EL PARQUE
URBANO DE SOTAVENTO”, en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de
noviembre de 2024. Asimismo, consta acta de replanteo en la que se señalan una serie de
autorizaciones sectoriales que deberán ser obtenidas por este Ayuntamiento antes de la
adjudicación del contrato.
2º.- Consta retención de crédito para financiar esta obra, por importe total de UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS (1.268.611,06 €) con cargo a las partidas presupuestarias y por los importes
siguientes:
400.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 43202/6220024. Esta cantidad ha sido
generada con cargo a fondos del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
868.611,06 € con cargo a la partida 43202/6220024. Esta cantidad es de aportación
municipal.
Este contrato será co-financiado, en un importe de 400.000,00 € por el “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU”. El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante
PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado
a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad, con
los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el
respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y
recursos destinados a la investigación y formación, consiguiendo en última instancia una
mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme al
marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
El PSTD del municipio de Granadilla de Abona se enmarca dentro de la submedida 2 de la
Inversión 1 del Componente 14 del PRTR, Transformación del modelo turístico hacia la
sostenibilidad, que pretende impulsar actuaciones de la sostenibilidad turística en su triple
vertiente: medioambiental, socioeconómica y territorial, beneficiando a los destinos
turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector. En este contexto,
y mediante se plantea el desarrollo de la actuación denominada “EJECUCIÓN DE
EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MAGALLANES EN EL
PARQUE URBANO DE SOTAVENTO”.
3º.- Por el Técnico del Área, con fecha 9 de abril de 2025, se emite informe en sentido
favorable.
4º.- El Interventor Municipal, con fecha 23 de abril de 2025, ha fiscalizado de conformidad
el expediente administrativo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Se pretende llevar a cabo un contrato de obras de los previstos en el art. 13 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Segunda.- Por razón de la cuantía es ajustado a derecho la adjudicación mediante
Procedimiento abierto simplificado (art. 159 de la LCSP).
Tercera.- El contrato se co-financia con cargo a las partidas presupuestarias indicadas en
el antecedente 2º, que han sido generadas parcialmente con cargo a fondos del “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU”, tal y como se indica en dicho antecedente.
Cuarta.- Es competente para la resolución del presente expediente la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Decreto de Delegación de Competencias
de la Alcaldía-Presidencia.
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria, para la contratación de la ejecución del contrato de obra
denominado “EJECUCIÓN DE EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE INTERPRETACIÓN
MAGALLANES EN EL PARQUE URBANO DE SOTAVENTO”.
SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.268.611,06 €) el gasto que
representa este contrato con cargo a:
400.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 43202/6220024. Esta cantidad ha sido
generada con cargo a fondos del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
868.611,06 € con cargo a la partida 43202/6220024. Esta cantidad es de aportación
municipal.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
adjudicación y que a continuación se transcriben:

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR EL QUE SE HA
DE REGIR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “EJECUCIÓN DE EDIFICIO DENOMINADO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MAGALLANES EN EL PARQUE URBANO DE
SOTAVENTO”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA
I
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la ejecución del proyecto de obra denominado
“EJECUCIÓN
DE
EDIFICIO
DENOMINADO
CENTRO
DE
INTERPRETACIÓN
MAGALLANES EN EL PARQUE URBANO DE SOTAVENTO”
Asimismo, el objeto del contrato incluye la obligación de cumplir todo lo que sea aplicable al
mismo de las obligaciones descritas en el presente pliego y en el resto de normativa de
aplicación en relación con el Cumplimiento de objetivos DNSH, obligaciones antifraude,
medioambientales, sociales y laborales.
Con esta licitación se contribuirá, además, a la consecución de los hitos y objetivos
previstos para esta submedida en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la
aprobación de la evaluación del PRTR de España (CID, en sus siglas en inglés), siendo
estos:
–
Hito n.º 220 del CID: Cuarto trimestre 2024: Las Comisiones de Seguimiento se
asegurarán de que todos los destinos beneficiarios logren como mínimo los siguientes
porcentajes de ejecución de cada Plan de Sostenibilidad Turística:
●
●
●
Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021.
Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022.
Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023.
El porcentaje de ejecución se recogerá de conformidad con lo establecido en el
mecanismo de verificación incluido en el acuerdo de disposiciones operativas (OA).
El mecanismo de verificación establecido para este objetivo es el documento de síntesis
que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos
relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida
correspondiente en el anexo de la CID) de forma satisfactoria.
Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: a) lista de
proyectos adjudicados y beneficiarios; y b) informe de progreso de cada proyecto,
incluyendo su nivel de ejecución (en %).
–
Hito n.º 221 del CID: Segundo trimestre 2026: Finalización de todos los proyectos
incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos» y
adjudicados en consonancia con los objetivos 217, 218 y 219, el 35 % de cuyos fondos se
destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la
eficiencia energética/electromovilidad en los destinos, de conformidad con la Guía técnica
sobre la aplicación de principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de
18.2.2021, p.1) mediante el uso de una lista de exclusiones y el requisito de cumplimiento
de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.
El mecanismo de verificación establecido para este objetivo es el documento resumen en
el que se justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos
relevantes del mismo, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida
correspondiente en el anexo de la CID) de forma satisfactoria.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas y elementos documentales:
una lista de los proyectos indicando para cada uno de ellos: a) el nombre, la ubicación y
una breve descripción; y b) la declaración de la terminación de las obras.
El objetivo principal es crear entornos, itinerarios y servicios de uso universal, garantizando
condiciones de seguridad y un uso de las infraestructuras y mobiliario público de la forma
más autónoma posible, para mejorar la calidad de vida.
Los resultados previstos son:
-
100 % de accesibilidad universal de la zona costera del núcleo de El Médano la más
turística, y entorno al 50 % de todo el núcleo.
-
Creación de itinerarios preferentes accesibles.
A la presente actuación le serán de aplicación las siguientes condiciones específicas del
DNSH para el C14.I1 establecidas en el apartado 8 del componente 14 del PRTR:
·
Mitigación del cambio climático: En la rehabilitación de edificios se tendrá en
consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia
energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no renovable.
·
Adaptación al cambio climático: Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir
a la adaptación de los edificios al cambio climático, adoptando las soluciones de
adaptación que sean posibles en el marco de las opciones que permita la edificación
existente y su protección en caso de que sean edificios protegidos, como la utilización de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado,…
·
El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos: Cuando se
instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto existente en la Unión.
Para evitar el impacto de la obra, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación
ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del
estrés hídrico, de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del agua.
·
Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de
residuos:
(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones
previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de
residuos de construcción y demolición de la UE.
(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles
y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles
para residuos de construcción y demolición.(III) Los diseños de los edificios y las técnicas
de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar
la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados
para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilización y el reciclaje.
·
Prevención y el control de la contaminación: Los componentes y materiales de
construcción utilizados en la construcción no contendrán amianto ni sustancias muy
preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorización
que figura en Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia 53 el anexo XIV del

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y
materiales de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto
con los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o
componente y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de
categorías 1A y 1B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN
/
TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de
determinación comparables. Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo
y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en
cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
·
Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: Cuando las
actuaciones de rehabilitación tengan lugar en de áreas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas protegidas) o en áreas
próximas, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de
hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea preceptivo, se llevará
a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.
Asimismo, a esta actuación le será de aplicación las condiciones específicas para la
realización de obras en general y que son las siguientes:
·
Economía circular
Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta
las siguientes consideraciones a nivel actuación/proyecto:
-
La actuación/proyecto apoyará el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70%
(en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción está
preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas
las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.
-
Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados con la
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas
disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de
alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación
disponible sistemas para residuos de construcción y demolición.
-
Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad y, en
particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para
evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están
diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
·
Biodiversidad
-
·
La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones:
Señalar si las nuevas actividades de construcción se llevarán a cabo en o cerca
de áreas sensibles para la biodiversidad. Señalar si las actividades pueden suponer un
deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies. En caso afirmativo, se
requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo
5
·
de la Directiva de aves.
Señalar si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un
cribado, de acuerdo con la Directiva EIA.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Asimismo, se deberá atender a las siguientes obligaciones para el cumplimiento del
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente DNSH. No se ejecutarán
actuaciones calificadas como “no elegibles” en el epígrafe 1.1 de la Guía publicada por el
MITERD:
a. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que
impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de
mitigación del cambio climático.
b. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de
los mismos.
c. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia
pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero
provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los
parámetros de referencia, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto 11.
d. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión no
se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos
peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por
objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su
almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración,
siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de
residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán
justificarse documentalmente para cada planta.
e. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al
medio ambiente.
f. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta exclusión
no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes,
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para
cada planta.
g. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al
medio ambiente.
Como beneficiario de fondos que proceden del instrumento NextGenerationEU, el
adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de la etiqueta climática de contribución y el
cumplimiento del principio DNSH mediante la presentación de una memoria justificativa del
cumplimiento de los condicionantes ambientales que se apliquen a la actuación y que
contenga los siguientes extremos:
-
-
-
Descripción de la actuación realizada.
Identificación de la normativa medioambiental que resulte de aplicación.
Identificación de los condicionantes ambientales que se deben cumplir atendiendo a:
a. Cumplimiento del principio del DNSH
b. Etiqueta climática que se haya asignado a la actuación.
-
-
Justificación del cumplimiento del DNSH y de la etiqueta asignada.
Aportación de la documentación acreditativa de la que se disponga o se considere
relevante, como por ejemplo: certificados de eficiencia energética,
-
descripción de productos empleados, estudios, planes y certificados de gestión de
residuos estudios de impacto ambiental u otros informes o documentos ….

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
-
Inclusión de una evaluación favorable final de adecuación al principio DNSH y
declaración responsable del cumplimiento del mismo.
La documentación debe ser conservada durante un periodo de tiempo suficiente en
previsión de que la misma pudiera ser solicitada por la Comisión Europea con el fin de
comprobar la conformidad de las actuaciones realizadas.
Asimismo, para favorecer el seguimiento del cumplimiento del principio DNSH el
contratista deberá realizar 3 evaluaciones, de conformidad con el modelo de
autoevaluación recogido en la guía DNSH del MITECO, a lo largo de la ejecución de las
actuaciones y que deberán ser entregadas al Ayuntamiento en los siguientes plazos:
-
-
-
10 días posteriores al inicio de la ejecución de la actuación.
10 días posteriores a la consecución del 50% de la ejecución de la actuación.
10 días posteriores a la finalización de la ejecución de la actuación
Para realizar una correcta evaluación del principio del DNSH, debe tener en cuenta el
artículo 17 del Reglamento de Taxonomía que define qué constituye un “perjuicio
significativo” a los seis objetivos medioambientales:
1
. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio
climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI);
. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio
2
climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas
actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o
los activos;
3. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y
protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen
estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y
subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas;
4. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular,
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el
uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un
aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos; o si la
eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo
para el medio ambiente;
5. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el
control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones
de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo;
6. considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en
detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en
detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de
aquellos de interés para la Unión.
Dicho objeto corresponde al código 45212000 de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Junta de
Gobierno Local, mediante Acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2024.
1.3.- La contratación no se fracciona en lotes al tratarse de un proyecto de obra que
tiene entidad independiente y debe ser ejecutado de forma conjunta para evitar disfunciones
durante dicha ejecución.
1.4.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
proyecto y, en su caso, el que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado por la
Administración.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona es la Junta de Gobierno Local, en virtud del vigente Decreto de Delegación de
competencias de la Alcaldía-Presidencia.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en su Perfil del
Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 21014/24, de 26
de febrero (LCSP), quedando sometida a a dicha Ley, y a las normas reglamentarias que la
desarrollen y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la
contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en
cuanto no se oponga a la Ley y a su desarrollo reglamentario. La presente contratación se
llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.
3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán suscribir este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículo 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
En concordancia con lo establecido en el apartado cuatro, letra a), del artículo 159 de la Ley
de Contratos del Sector Público y con el objetivo de no limitar la concurrencia de posibles
licitadoras, para ser adjudicataria del presente contrato, no es preceptivo estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
4.1.- Capacidad de obrar
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula
18.2 del presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán contratar aquéllas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán
capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar
en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que
el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2 del
presente pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de la prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en
la cláusula 18.2 del presente pliego.
4.3.- Solvencia
Para ser adjudicataria del presente contrato deberá acreditarse estar en disposición y
mantenerse en vigor la siguiente clasificación empresarial:
GRUPO C, SUBGRUPO 2, 5, 6, CATEGORÍA 4
4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras
podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de
prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan
con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato.
4.4.- Concreción de las condiciones de solvencia
Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula
4.3. las personas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Se consideran suficientes, como mínimo, los medios necesarios a criterio de la
Administración para la correcta ejecución del objeto del contrato en plazo y forma.
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES
Para ser adjudicatario del presente contrato las empresas deben estar clasificadas
en el grupo GRUPO C, SUBGRUPO 2, 5, 6, CATEGORÍA 4
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
6.1.- El presupuesto base de licitación de la obra, incluido el IGIC que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.268.611,06 €), que se
desglosa de la siguiente manera:
-
-
Importe de contrato: 1.185.617,81 €
IGIC: 82.993,25 €.
6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán
durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte
adjudicataria del contrato.
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
El gasto que representa este contrato se financia con cargo a:
400.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 43202/6220024. Esta cantidad ha sido
generada con cargo a fondos del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
868.611,06 € con cargo a la partida 43202/6220024. Esta cantidad es de aportación
municipal.
Este contrato será co-financiado en los importes de las partidas creadas con cargo a
fondos del mismo por el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado
por la Unión Europea-Next Generation EU”. El Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la
Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a
transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la
«descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora
de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación, consiguiendo en
última instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la
Pandemia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.
El PSTD del municipio de Granadilla de Abona se enmarca dentro de la submedida 2 de la
Inversión 1 del Componente 14 del PRTR, Transformación del modelo turístico hacia la
sostenibilidad, que pretende impulsar actuaciones de la sostenibilidad turística en su triple
vertiente: medioambiental, socioeconómica y territorial, beneficiando a los destinos
turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector. En este contexto,
y mediante el presente informe, se plantea el desarrollo de la actuación denominada
"
PLAN DE ACCESIBILIDAD DE EL MÉDANO”, actuación n.º 2 del Eje 4 del citado PSTD.
[
Se incluye como zona de actuación la correspondiente a Los Abrigos].
8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato es de 1.185.617,81 €
9.- PRECIO DEL CONTRATO

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como
partida independiente, el IGIC.
9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán de cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que
deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que
resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.
También son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si
éste se elevare a escritura pública.
10. REVISIÓN DE PRECIOS
En la presente contratación no habrá revisión de precios.
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de 6 meses, a contar desde la
firma del acta de comprobación del replanteo de la obra.
11.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2, LCSP, dicho plazo de
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente. A estos efectos el responsable del
contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa
imputable al contratista.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
12.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto
simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP.
12.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
OFERTA ECONÓMICA (HASTA 10 PUNTOS)
La valoración de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente criterio:
P=(pm*mo)/O, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo"
es el valor cuantitativo de la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta
que se valora.
A la mejor oferta se le asignarán 10 puntos, a las demás, la puntuación que
corresponda al aplicar la fórmula indicada.
MEJORAS PREVISTAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE PLIEGO (HASTA 80
PUNTOS).

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Se asignarán los siguientes puntos a los licitadores que oferten en su totalidad cada
una de las mejoras previstas en el anexo de mejoras del presente pliego:
Mejora 1: RECOLOCACIÓN PARQUE INFANTIL 24H – 50 PUNTOS
Mejora 2: REPLANTADO DE VEGETACIÓN – 5 PUNTOS
Mejora 3: MOBILIARIO ACCESORIOS SALA EXPOSICIÓN - 25 PUNTOS
No se aceptarán ofertas parciales de estas mejoras. Para obtener la puntuación
prevista en este apartado para cada una de ellas, deberá ofertarse la mejora
correspondiente en su totalidad.
Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo
establecido en las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la
puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las proposiciones
presentadas por los licitadores que tengan mayor porcentaje de trabajadores
discapacitados en plantilla en la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, Si continuase el empate, en favor de la oferta más económica y si
aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por
sorteo.
14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
14.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el
plazo señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados
siguientes.
14.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo
que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de
licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector
Público.
14.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y
documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta seis días
antes del cierre del plazo de licitación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
138.3, LCSP. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
14.4.- Las personas licitadoras podrán presentar una única proposición, sin que
se puedan presentar variantes o alternativas.
14.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras
empresas no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de
una unión temporal participante en la licitación.
14.6.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones
establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las
proposiciones por ella suscritas.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
14.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
14.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una
rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico.
En dicho archivo se incluirá:
A) Documentación administrativa conformada por:
-
Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora: dirección completa,
números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo
electrónico “habilitada”, en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones
derivadas de la presente contratación.
-
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y
firmado por la persona licitadora o por quien ostente su representación.
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal,
cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas
para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que
figure la información pertinente para estos casos.
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal,
cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá presentar una declaración
responsable.
-
Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una
unión temporal, deberán presentar escrito de compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se
indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que suscriban la unión,
la participación de cada uno de ellas, y la designación de un representante o persona
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantía significativa.
-
Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas
deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.
-
En su caso, declaración responsable, emitida por quien tenga poder de representación de la
empresa licitadora, haciendo constar que dicha empresa tiene la condición de contar con un
número de trabajadores discapacitados en plantilla en la fecha que finalice el plazo de
recepción de ofertas.
-
Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
B) Certificado acreditativo de contar con la clasificación empresarial requerida para
esta obra.
C) La oferta económica, redactada según modelo anexo al presente pliego, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición
sea rechazada.
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6
del presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
D) OFERTA, en su caso, DE MEJORAS redactada según modelo anexo al presente pliego.
16.- MESA DE CONTRATACIÓN
16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir el archivo
electrónico, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y,
en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no hayan cumplido dichos requisitos.
Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la
calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación que corresponda.
16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes: La
Mesa de contratación estará integrada por:
El Concejal de Obras, D. Marcos Antonio Rodríguez Santana o Concejal en quien delegue,
actuando como presidente de la misma.
El Secretario Accidental del Ayuntamiento, D. Manuel Ortiz Correa o quien legalmente le
sustituya.
El Interventor Accidental del Ayuntamiento, D. José Manuel Luis Pérez o quien legalmente le
sustituya.
Un funcionario/a de carrera municipal, actuando como secretario/a de la Mesa, con voz pero
sin voto.
17.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
17.1.- La Mesa de Contratación realizará en acto público la apertura de las
proposiciones presentadas por los licitadores que han concurrido, en forma y plazo, a la
licitación convocada.
Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto público, la Mesa de
Contratación llevará a cabo la valoración de las proposiciones que cumplen todos los
requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras solicitar,
en su caso, los informes que estime oportunos, realizará propuesta de adjudicación
razonada, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en la
cláusula 13 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno, mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto público, la Mesa de
Contratación podrá comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público, o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente
Estado miembro, que las personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para
formular las correspondientes ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas,
tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición para
contratar.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadores, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 13.3 y para ello,
antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se
hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación
acreditativa.
Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado
se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
17.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente
bajas, por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente,
será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la
LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la
viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al
requerimiento.
Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las
siguientes:



Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior al
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
Cuando concurran tres licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.
17.3.- No podrá declararse desierta la
licitación
siempre que
exista alguna
proposición que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y
en el de prescripciones técnicas.
18.- ADJUDICACIÓN
18.1.- La Mesa de contratación requerirá a la persona licitadora propuesta como
adjudicataria para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que
se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación o, en su caso el de presentación de

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
documentación complementaria, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y
se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de
licitación euros. Asimismo, se recabará la misma documentación a la persona licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
18.2.- DOCUMENTACIÓN:
18.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la
representación.
18.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de
constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar
inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos.
Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de
obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de
la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la
correspondiente
Oficina
Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.
18.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá
aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del
ámbito de sus facultades para licitar.
18.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de
la LCSP.
18.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del
presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada
para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos
complementarios.
18.2.4.-
Documentación acreditativa de haber constituido la correspondientes
garantía definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 19 del presente pliego.
18.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público exime de aportar la documentación
acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la
representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la
acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.
18.3.- Presentada la garantía definitiva, la
adjudicación del contrato deberá
realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación,
los licitadores podrán retirar sus ofertas.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
18.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y,
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el
artículo 151 de la LCSP.
19.- GARANTÍA DEFINITIVA
19.1.- La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro
del plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100
del precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad,
además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por
importe del 5% del precio final ofertado IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la
consideración de garantía definitiva.
19.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de
Duda Pública, o por contrato de seguro de caución, en la forma
y
condiciones
establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona.
Asimismo, podrá constituirse mediante retención en el pago del precio del contrato.
19.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la aprobación
de la modificación del contrato.
19.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha
en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario
deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.1.- Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento
administrativo, que es título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
20.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si
ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la
LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación.
21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma
del acta.
22.- PROGRAMA DE TRABAJO
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario
que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el
programa de trabajo del proyecto aprobado.
23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
23.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el
contratista colocará,a su costa, donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la
misma, un cartel, con la serigrafía que el Ayuntamiento facilitará y con unas dimensiones
acordes a las exigidas por las bases reguladoras de los programas de financiación europea
con cargo a los que se ejecuta esta obra.
Asimismo, se instalará una placa permanente y fija al terminar la obra indicando el origen de
la financiación.
23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.
V
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
24.1.- La Administración, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto,
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra
contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.
24.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena.
A los efectos, se entiende por dedicación plena la no posibilidad de adscripción
simultánea del delegado o delegada a más de dos obras.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
La Dirección facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del
trabajo, supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo
establecido en el contrato, y cursando a la persona contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación. Asimismo, se designará un responsable municipal del contrato que
realizará las funciones de interlocución con la Administración y un suplente para los casos de
ausencia de éste.
26.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA
26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
26.2.- El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado.
26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía,
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.
26.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración
será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. También será la
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto. (art. 196 LCSP)
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
26.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la
LCSP.
26.6.- El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados.
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos
que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su
firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
26.7.- Asimismo, el contratista contrae las siguientes obligaciones que tienen el
carácter de obligaciones contractuales esenciales:
26.7.1.- Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo.
26.7.2.- Si el contrato se le adjudicó
en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en la cláusula 13 del presente pliego, estará obligado a mantener las
mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del
contrato.
26.7.3.- Pagar, en las condiciones establecidas, a los subcontratistas o
suministradores que intervienen en la ejecución del contrato.
26.8.- Asimismo, en la ejecución del contrato la persona contratista habrá de habrá de
cumplir la/s condicion/es siguiente/s:

Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio de desempate previsto en este
pliego, estará obligado a mantener las mismas circunstancias que motivaron la
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.


Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.
Mantener una tabla salarial entre el personal adscrito a la ejecución del contrato que
no suponga ningún tipo de discriminación entre géneros y cumplir estrictamente la
legislación en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Cumplir todas las obligaciones aplicables a este contrato en relación con el
Cumplimiento de objetivos DNSH, obligaciones antifraude, medioambientales,
sociales y laborales previstas en el presente pliego y sus anexos.
Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o
explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con
arreglo a lo establecido en el artículo 315.2 de la LCSP.
27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
27.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente,
tanto en la proposición presentada por el contratista, como en el documento de formalización
del contrato.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato incluidos
los posibles desplazamientos.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
27.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
28.- ABONOS AL CONTRATISTA
28.1.- A efectos de pago a la persona contratista, la Dirección de la obra expedirá
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a que correspondan y
remitir una copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de diez (10) días
hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto
bueno de la Dirección facultativa de la obra designada por la Administración.
28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, que se
presentará en formato electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa
aplicable.
El contratista deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la expedición de la certificación mensual de la obra realizada, a través del
Punto General de Entrada de Facturas electrónicas del Ayuntamiento.
El contratista deberá incluir en cada factura la siguiente leyenda: Act. Plan de
Accesibilidad del Médano, del Eje 4 del PSTD Granadilla Tanto por Disfrutar con
cargo al PRTR con financiación europea "NextGenerationEU".
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación.
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos,
establecidas con carácter general.
La presentación de facturas electrónicas exigirá que el contratista y en su caso, el
endosatario de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores del
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
28.3.- Si la factura se ha tramitado correctamente por el contratista, la Administración
contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de
conformidad.
Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación
de la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para
efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los referidos plazos, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante
será el establecido en el artículo 199 de la LCSP.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
28.4.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones
que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.
28.5.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP.
28.6.- La persona contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la
persona cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo
de cesión (art. 200, LCSP).
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO
29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato en los términos previstos en la cláusula 11 del presente pliego.
29.2.- Incumplimiento de plazos
29.2.1.- Si llegado el final de la obra, la persona contratista hubiere incurrido en
demora, por causa a ella imputable, la Administración podrá optar, atendiendo a las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o
por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
29.2.2.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Administración.
29.2.3.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la
prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
29.3.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del
objeto del contrato.
29.3.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud de este contrato, o las
condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 26 del presente pliego, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 10 % del precio del
contrato, IGIC excluido.
29.3.2.- Cuando la persona contratista, por causas a ella imputables, hubiere
incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano
de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes
penalidades: penalidad diaria en la proporción de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
29.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contrataciòn,
adoptando a propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los
abonos a realizar al contratista, o cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, sobre la
garantía definitiva.
29.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los
apartados anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por
los incumplimientos del contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados.
V
SUBCONTRACIÓN
30.- SUBCONTRATACIÓN
30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas
de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas
en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción
de su perfil profesional.
30.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en
la cláusula 26.8 del presente pliego.
30.3.- La persona contratista deberá pagar a las personas subcontratistas o
suministradoras en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
30.4.- La Administración contratante comprobará que el contratista paga debidamente
a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo
de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, el contratista adjudicatario deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicación.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato,
y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
31.- CESIÓN DEL CONTRATO
La persona contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen
en esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los
derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía
definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la
cesionaria.
32.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier
cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la persona contratista.
VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
33.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad
a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
33.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato,
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la
causa objetiva que las haga necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo
191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha
Ley.
33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados
por la Administración, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de tres
días hábiles. Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otra persona empresaria en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de
la LCAP.
33.4.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas,
deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho
acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de,
una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCAP.
33.5.- Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCAP,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con arreglo a lo estipulado en el artículo 242 de la LCAP.
33.6.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente
modificado que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como
referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen
el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que
puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
34.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP se levantará un acta, de oficio o a
solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución de aquél.
El acta de suspensión será firmada por el responsable del contrato y el contratista y
deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a
aquel en el que se acuerde la suspensión.
Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes
suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la
LCSP.
VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por la persona contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de
la Administración.
35.2.- La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles,
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa
designada por la Administración representante de esta, la persona facultativa encargada de la
dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la persona funcionaria técnico designada por la Administración contratante y
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y la persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las
obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.
35.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
36.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada
por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de
la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasión del mismo.
37.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN
37.1.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del plazo fijado en la LCSP.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a
que se refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al
contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.
Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o
del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.
37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona
contratista tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización
por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
38.- PLAZO DE GARANTÍA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
38.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a contar
desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.
38.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.
39.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
39.1.- Cumplidas por la persona contratista las obligaciones derivadas del contrato, si
no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquélla. También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por
causa no imputable a la persona contratista.
39.2.- Transcurrido un año, desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el
plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables a la persona contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución
o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que
responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la
LCSP.
40.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá esta de
los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a
contar desde la recepción.
Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción,
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de
estas.
41.-
CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
DNSH,
OBLIGACIONES
ANTIFRAUDE,
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES
La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Estado.
Al encuadrarse la obra objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas y
financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el
contratista vendrá sujeto, respecto a sí mismo y, en su caso, a los subcontratistas de
dicha obra, a las siguientes obligaciones:
-
La Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la
información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los términos
establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo
22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, que se acreditará mediante declaración responsable por parte del

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
contratista y de los subcontratistas.
Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo»
-
(principio «do no significant harm–DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo
con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión
de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de
recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio
de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del
diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, a cuyo
efecto deberá cumplimentar la “Declaración Responsable sobre el cumplimiento del
principio de “ no causar perjuicio significativo” a los seis objetivos medioambientales
(DNSH) en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852”, conforme a la
Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación
del principio de «nocausar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
En caso de subcontratar parte o la totalidad de las prestaciones objeto del contrato, el
contratista deberá establecer mecanismos para asegurar que los subcontratistas
cumplan el principio DNSH conforme al Reglamento (UE) 2020/852.
-
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de las instituciones
de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, y a las previstas en la legislación que pueda
realizar la Secretaría de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración
del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de Canarias y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
autonómicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea y a los controles derivados del
Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aportando para ello
cuanta información y documentación le sea requerida.
-
Autorizar, de conformidad con el artículo 22.2.e) del MRR, expresamente a la
Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal
de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea y autoridades
nacionales competentes, a acceder a los datos necesarios para ejercer sus
competencias en relación con la comprobación de la utilización correcta de los fondos y
la prevención de fraudes, corrupción y conflicto de intereses.
-
Adoptar las medidas para la prevención del fraude, la corrupción y el conflicto de
intereses, respetando las obligaciones que impone a las personas beneficiarias de los
fondos el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del PRTR.
-
Los licitadores sin información de titularidad real en las bases de datos gestionadas por
la AEAT, tienen la obligación de aportar la información en el plazo de cinco días hábiles
desde que se formule la solicitud de información por el órgano de contratación de
conformidad con la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático
del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-
En relación al principio de comunicación, información y publicidad el contratista debe
dar visibilidad al origen de los fondos recibidos de tal maneraque en la documentación y
medios de difusión de sus acciones y en cuanta publicidad se haga, deberán hacer
constar junto con el emblema de la Unión Europea la declaración de financiación que
establezca “Financiado por la Unión Europea Next Generation EU” junto al logo del Plan

Asimismo, en este momento, deberán firmar electrónicamente las DACI (anexo IX) los
participantes en los procedimientos de contratación, en concreto, el órgano de contratación
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Conservar los documentos de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE,
-
Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18
de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión.
-
Cualquiera otra obligación distinta a las anteriores que estuviese prevista en el Acuerdo
de la Conferencia Sectorial correspondiente.
Los licitadores y contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y actuaránpara
evitar prevenir, detectar y, en su caso, corregir el fraude y la corrupción en cualquiera de
todas sus posibles formas comunicando inmediatamente en su caso a las autoridades
competentes los incumplimientos.
Los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad a las normas y cánones éticos
correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos y asumen particularmente las
siguientes obligaciones:
a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de
conflicto de intereses o de fraude y/o corrupción en cuanto éstas sean percibidas.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la
adjudicación del contrato
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales,
ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social
d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público propio objeto del contrato
e) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de
realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia
f) Denunciar cualquier acto o conducta que infrinja las obligaciones anteriores y estén
relacionados con la licitación o cuyo contrato tuviera conocimiento
g) Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades.
El incumpliendo estas obligaciones tendrá los efectos que para la no suscripción del
documento contractual.
Las obligaciones establecidas en esta cláusula serán también aplicables a los
subcontratistas.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, y conocidos los participantes en el
procedimiento, se procederá a efectuar el análisis sistemático y automatizado del riesgo de
conflicto de interés de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden HFP/55/2023,
de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los
empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos
colegiados, en los procedimientos de adjudicación de contratos.
Si una vez realizado el cruce de datos, se comprueba que no existe información sobre
riesgo de conflicto de interés respecto de algún participante, por tratarse de una entidad
sobre la cual no se dispone de datos, se procederá por parte del órgano de contratación a
solicitar a la citada entidad la información de su titularidad real, que deberá ser aportada en
el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La no
aportación de la citada información el plazo señalado, será motivo de exclusión del
procedimiento en el que esté participando la entidad.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
unipersonal y miembros del órgano de contratación colegiado, así como miembros del
órgano colegiado de asistencia al órgano de contratación que participen en los
procedimientos de contratación en las fases de valoración de ofertas, propuesta de
adjudicación y adjudicación del contrato.
Si la persona afectada por la identificación de un riesgo de conflicto de interés, concretado
en una bandera roja, alegara de forma motivada, ante su superior jerárquico, que no
reconoce la validez de la información, deberá ratificar su manifestación de ausencia de
conflicto de interés, mediante la firma, en ese momento, de una nueva DACI, cuya
redacción reflejará debidamente la situación planteada y la ausencia de conflicto de
interés, según modelo del anexo
De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. (BOE del 30 de septiembre) en relación con la identificación de los contratistas
y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado segundo, en concreto, junto con la
formalización del contrato se deberá obtener la siguiente información:
a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razón social.
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales suscribiendo la declaración
de cesión y tratamiento de datos que se acompaña como Anexo X al presente
pliego
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de
gestión, suscribiendo el compromiso que se acompaña como Anexo XI al presente
Pliego
f) Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo
equivalente de la Ad-ministración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de
licitación.

Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de
residuos: (I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las
actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. (II) Los operadores limitarán la
generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de
conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la
UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición
selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y
facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de
construcción y demolición.
(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en
lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad
de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
Prevención y el control de la contaminación: Los componentes y materiales de

construcción utilizados en la construcción no contendrán amianto ni sustancias muy
preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorización
que figura en Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia 53 el anexo XIV del
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y
materiales de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con
los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente
y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 1A y
1
1
B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO
6000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación
comparables. Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las
emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto
la posible contaminación de suelos y agua.
Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones a nivel actuación:
La actuación/proyecto apoyará el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en
peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción está preparado para
su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de
residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados con la
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles
y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante la
eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para
residuos de construcción y demolición.
Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad y, en
particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar
la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de clasificación disponibles para
residuos de construcción y demolición.
Biodiversidad
La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones:
-
Señalar si las nuevas actividades de construcción se llevarán a cabo en o cerca
de áreas sensibles para la biodiversidad. Señalar si las actividades pueden
suponer un deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies. En
caso afirmativo, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la
Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves.
Señalar si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado, de
acuerdo con la Directiva EIA
Para favorecer el seguimiento del cumplimiento del principio DNSH el contratista
deberá realizar 4 evaluaciones a lo largo de la ejecución de las actuaciones que
deberán ser entregadas al Ayuntamiento en los siguientes plazos:
-
-
-
-
10 días posteriores a la consecución del 25% de la ejecución de la actuación.
10 días posteriores a la consecución del 50% de la ejecución de la actuación.
10 días posteriores a la consecución del 75% de la ejecución de la actuación.
10 días posteriores a la finalización de la ejecución de la actuación.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
Para la acreditación del cumplimiento de cada una de las condiciones ambientales será
necesario que el contratista elabore una memoria o informe de cada actuación en el que
se recoja al menos la siguiente información:
-
-
-
Descripción de la actuación realizada.
Identificación de la normativa medioambiental que resulte de aplicación.
Identificación de los condicionantes ambientales que se deben cumplir atendiendo a :
a. Cumplimiento del principio del DNSH
b. Etiqueta climática que se haya asignado a la actuación.
Justificación del cumplimiento del DNSH y de la etiqueta asignada.
Aportación de la documentación acreditativa de la que se disponga o se considere
-
-
relevante, como por ejemplo: certificados de eficiencia energética, descripción de
productos empleados, estudios, planes y certificados de gestión de residuos estudios de
impacto ambiental u otros informes o documentos ….
-
Inclusión de una evaluación favorable final de adecuación al principio DNSH y
declaración responsable del cumplimiento del mismo.
La documentación debe ser conservada durante un periodo de tiempo suficiente en
previsión de que la misma pudiera ser solicitada por la Comisión Europea con el fin de
comprobar la conformidad de las actuaciones realizadas.
--------o0o--------

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE
CIFRAS O PORCENTAJES.
D.
.
.
.
........................................................................................................................................................
.........................., con D.N.I. nº ....................................., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................,
enterado
del
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas que han de regir la contratación
de ......................................................., y aceptando íntegramente el contenido de los mismos,
en nombre ......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio: (en letras)……….…. euros; (en números) (… ) euros .
(..%) IGIC: ……. euros.
MEJORAS: (indicar en este apartado las mejoras que se ofertan de las previstas
en el anexo de mejoras del pliego de cláusulas administrativas). Si no se indica
nada, se entenderá que no se oferta ninguna.
(en números y letras)
Lugar, fecha y firma del licitador.
ANEXO DESCRIPTIVO DE MEJORAS
1. RECOLOCACIÓN PARQUE INFANTIL
Se trata de recolocar los juegos y la valla de protección en el lugar marcado en el plano
contenido en el presente, se respetará la misma superficie y se pondrá pavimento amortiguador
de 8 cm de espesor en la zona próxima de los juegos y de 5 centímetros de espesor en el resto
del parque. Se deberá pintar la valla perimetral un vez colocada.
Se presentará un certificado de instalación del pavimento.
El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 49.334,31 €
2. REPLANTADO DE VEGETACIÓN
Se deberá retirar las plantas que se encuentran en la zona de reubicación del parque y se
plantarán en un lugar próximo dentro del mismo parque
El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 1.550,36 €
3. MOBILIARIO/ACCESORIOS SALA EXPOSICIÓN
La mejora consiste en el suministro y colocación de una Pantalla LED de interior de 300x200
mm, visible a plena luz, perfecto para publicidad, resolución XGA (1024*768) MÍNIMA
luminosidad 1000cd/m2 , incluso p.p. de instalación perfectamente colocada
El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 13.903,20 €
En resumen el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
asciende
a la cantidad de
64.787,87 €

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
01
RECOLOCACION PARQUE INFANTIL
D02C0010 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la
excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a
vertedero autorizado.
1
370,00
0,30
111,00
_
_
_
_________________________
111,00
16,14
1.791,54
D02D0100 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica
manual para posterior ejecución de la solera.
1
370,00
370,00
_________________________
70,00 4,18 1.546,60
3
D02A0010 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga
sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
1
370,00
370,00
_________________________
70,00 2,62 969,40
3
D03A0040 m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=20 cm
Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón
de HM-20/B/20/X0, incluso elaboración, vertido con bomba,
extendido, vibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y
formación de juntas de dilatación.
1
370,00
370,00
_________________________
70,00 37,83 13.997,10
_
3
PAV05CM
m² Pavimento amortiguador continuo de espesor
5 cm, in-situ con
diseños especiales, y colores y dibujos definidos en planos.
Pavimento amortiguador continuo de espesor 5 cm,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
in-situ con diseños especiales, y colores y dibujos
definidos en planos.
1
185,00
185,00
__________________________
185,00
58,62 10.844,70
PAV08CM
m² Pavimento amortiguador continuo de espesor 8 cm, in-situ con
diseños especiales, colores y dibujos definidos en planos.
Pavimento amortiguador continuo de espesor 8 cm,
in-situ con diseños especiales, colores y dibujos
definidos en planos.
1
185,00
185,00
_________________________
85,00 70,07 12.962,95
_
1
recloc-VALLmetalica
m Recolocación de vallado existente, incluso p.p. de material de
fijación
Recolocación de vallado existente, incluso p.p. de
material de fijación
1
79,00
79,00
_________________________
9,00 32,11 2.536,69
_
7
CART
ud Cartel fabricado en de PLANCHA DE ALUMINIO 1050 H24, de
dimensión 600x400 mm,
Cartel fabricado en de PLANCHA DE ALUMINIO 1050
H24, de dimensión 600x400 mm, con perímetro doblado
y
color natural (plateado).
Poste de aluminio anodizado de diámetro 60 mm., altura
800 mm. (visto), y 3 mm. de grosor.
1
Las abrazaderas de conexión poste-cartel son de
aluminio anodizado. El vinilo es blanco de 500 micras
para impresión digital. Las tintas son eco-solventes
pigmentadas especialmente para el su instalación en el
exterior. Se aplica un esmalte transparente protector con
acabado vitrificado. Está protegido contra la
decoloración producida por los rayos UV.
1
1,00
_________________________
,00 548,13 548,13
_
1
recoloc-modulo_tobo-esc
ud Recolocación de juego combinado, escalera-tobogan para niños
de más de 2 años
Recolocación de juego combinado,
escalera-tobogan para niños de más de 2 años,
incluso p.p. de material de anclaje,

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
perfectamente colocado
1
1,00
__________________________
1,00
301,60
301,60
recoloc-columpioazul
ud Recolocacion columpio Asiento adaptado azul con cadenas para
un usuario
Recolocacion columpio Asiento adaptado azul con
cadenas para un usuario, incluso p.p de material de
anclaje .
1
1,00
_________________________
,00 106,98 106,98
_
1
colocJUEG_PEQUE
ud Recolocación de Juego de muelle varios modelos
para 1 niño de
2
a 8 años
Recolocación de Juego de muelle varios
modelos para 1 niño de 2 a 8 años,
perfectamente anclado, incluso p.p de
material de anclaje
4
4,00
_________________________
,00 94,74 378,96
_
4
recolcjuego-platgiroycas
ud Recolocación de Juego de plataforma giro y casita para 1 niño de
2
a 8 años
Recolocación de Juego de plataforma giro y
casita para 1 niño de 2 a 8 años, incluso p.p. de
material de anclaje, perfectamente anclado
2
2,00
_________________________
,00 132,98 265,96
_
2

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
D28CB0140
m² Esmalte sintético. brillante SINTECIN color,es iguales a los
existentes s/hierro y acero en vallado existente
Esmalte sintético brillante, SINTECIN de Cin o
equivalente, aplicado a dos manos, a brocha,
rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores
o exteriores, colores iguales a los existentes,
incluso rascado de óxidos mediante cepillado
o lijado, limpieza del soporte e imprimación
anticorrosiva con Primer W790.
2
78,00
0,70
109,20
__________________________
109,20
17,25
1.883,70
Cert-inst-pavim-amor
ud Certificado de instalación del pavimento amortiguador colocado
en parque
Certificado de instalación del pavimento
amortiguador colocado en parque, expedido
por empresa acreditada.
1,00
1,00
__________________________
1
,00 1.200,00
1.200,00
_________
49.334,31
_
TOTAL 01 .............................................................................................................
02
REPLANTADO DE VEGETACIÓN
D29HA0031 m³ Vertido y extendido manual y a maquina
estercolada
de tierra vegetal
Vertido y extendido manual y a maquina de tierra vegetal
estercolada
1
1
1
4,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
__________________________
8,00 82,62 660,96
ret_replade
ud Retirada y replantado de vegetación existente en misma zona
veg
Retirada y replantado de vegetación existente
en misma zona
10
10,00
__________________________
1
0,00
88,94
889,40
_________
1.550,36
_
TOTAL 02 .............................................................................................................

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
03
MOBILIARIO/ACCESORIOS SALA EXPOSICIÓN
D13PANTALLALED
ud Pantalla LED interior de 300x200 mm, visible a plena luz, perfecto
para publicidad
Pantalla LED interior de 300x200 mm, visible a
plena luz, perfecto para publicidad, resolución
XGA (1024*768) MÍNIMA luminosidad
1000cd/m2 , incluso p.p. de instalación
perfectamente colocada
1
1,00
__________________________
1,00 13.903,20 13.903,20
__________
TOTAL 03 .............................................................................................................
13.903,20
___________________________________________________________________________________________
TOTAL ..............................................................................................................................
64.787,87

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI)
Expediente: Contrato………
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y
tramitación del expediente, declara/declaran:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o
nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de
interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de
contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero,
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e
independencia en el contexto del procedimiento de licitación»
3
3
. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley
1/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece
que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de
aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras,
ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia
a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos »
4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda
establece que:
–
«A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o
vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés
personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a
las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».
–
«Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre
otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo
2.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos
2
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los
convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores»
Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información
obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda
calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la
disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de
licitación.
Tercero.
Que
se
compromete/n
a
poner
en
conocimiento
del
órgano
de
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se
demuestre
que
sea
falsa,
acarreará
las
consecuencias

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
En ……………………………..., … de …………… de 202..
Fdo. …………………………………………………………..
DNI: …………………… Cargo: ………..…………………

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
MODELO DE CONFIRMACIÓN DE LA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS
Expediente: Contrato…
Una vez realizado el análisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a través de la
herramienta informática MINERVA, en los términos establecido en la Orden HFP/55/2023,
de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
dictada en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y
habiendo sido detectada una bandera roja consistente en (descripción de la bandera roja,
con la relación de solicitantes respecto de los cuales se ha detectado la misma) me reitero
en que no existe ninguna situación que pueda suponer un conflicto de interés que
comprometa mi actuación objetiva en el procedimiento.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
D./Dª (…), en calidad de (…) de la empresa y en representación de ésta, DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD:
a) Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de
Granadilla de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos
para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores,
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de estos:
b) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de
aplicación.
c) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del
capítulo
d) III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para
el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de
su actividad.
e) Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o
protección que se deban adoptar de acuerdo con una evaluación de riesgos
y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e
instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Granadilla con
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, etc.
f) Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
g) Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D.
1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
h) Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección
individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D.
1407/1992 y R.D. 773/1997).
i)
j)
Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica
de los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de
trabajo.
Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Grandilla.
k) Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del
centro de trabajo, si procede.
l)
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de
Granadilla y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que
puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la
actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004.
m) Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de
Granadilla y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que
puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la
actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la
empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las
actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
n) Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin
menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
o) Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de
que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el
Ayuntamiento de Granadilla, hecho que se comunicará con la debida
antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí
reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará
constancia escrita.
En (…) a (…) de (…) de 20(…)
EL LICITADOR,
Fdo. (…)

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
(PRTR)
Don/Doña
Delegado/Gerente de la entidad …………………………………….., con NIF ……..…., y
domicilio fiscal en…………………………………………………………………….…,
…………………………………….,
DNI
………..,
como
Consejero
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX “………………………”,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
En ……………………………..., … de …………… de 202..
Fdo. ………………………. Cargo: …………………………

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO
DE
NO
PERJUICIO
SIGNIFICATIVO
A
LOS
SEIS
OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES
(DNSH)
EN
EL
SENTIDO
DEL
ARTÍCULO
17
DEL
REGLAMENTO (UE) 2020/852
EL DECLARANTE:
Don/Doña
en calidad de1
con NIF
en representación de
con NIF
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo
de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final
de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo»
exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, de forma que:
1. NO
CAUSA
UN
PERJUICIO
SIGNIFICATIVO
A
LOS
SEIS
OBJETIVOS
2
MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 , que se
enumeran a continuación:
a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el
futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles
de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen
potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas,
y del buen estado ecológico de las aguas marinas.
d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera
que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la
prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso
de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-
biológico, incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de
residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el
medio ambiente.
e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el
control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las
emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las
1
2
Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del
estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de
interés para la Unión.
2
. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según
lo indicado por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.
Las actividades excluidas son:



Refinerías de petróleo
Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles
Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados
con su infraestructura de transporte y distribución


Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo
plazo al medioambiente)
Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o
inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un
aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos
peligrosos no reciclables)

actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
(según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD
SOBRE
EL
MEDIOAMBIENTE,
NI
EFECTOS
INDIRECTOS
PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su
finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará,
previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas
percibidas y los intereses de demora correspondientes.
Fecha y Firma

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA
EJECUCIÓN
DE
ACTUACIONES
DEL
PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña ……………………………………………, DNI ……………, como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad…………………………………………con NIF
………..……., y domicilio fiscal en ……………………………………………….. beneficiaria
…
de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución
de los objetivos definidos en el Componente XX “………………………”, declara conocer la
normativa que es de aplicación, en particular, los siguientes apartados del artículo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

la letra d) del apartado 2:
“recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas
destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en
una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i) el nombre del perceptor final de los fondos;
ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en
materia de contratación pública;
iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo;
iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”

apartado 3:
“Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1.
En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad
con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en
el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere
el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe
anual de gestión y rendimiento”.
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
En ……………………………..., de …………… de 202…
Fdo. ………………………………. Cargo: ……………………………

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
ANEXO INFORMACIÓN RELATIVA AL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE
LOS FONDOS
Expediente:
Contrato/Subvención:
Al objeto de dar cumplimiento a la aportación por parte del contratista y subcontratista de
la información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en los términos
establecidos en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo
22.d) del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, entendiéndose por titular real a:
La persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del
cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una
transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de: a) en el caso de las personas
jurídicas:
1
) La persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el
control de una persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta de un
porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en
dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control
por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado
regulado y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho
de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la información sobre la propiedad. El hecho de que una persona
física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un
derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad
directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias
personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a su vez bajo el control
de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social
del 25 % más una acción o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente
será un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del
derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser
indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
2
) En caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no
haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al
inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas
sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de
dirección de alto nivel, las entidades obligadas conservarán registros de las
medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al
inciso i) y al presente inciso; b) en el caso de los fideicomisos: i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios, iii) el protector, de haberlo, iv) los
beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas
estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha
creado o actúan principalmente la entidad o la estructura jurídicas, v) cualquier otra
persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; c) si se trata de entidades
jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los
fideicomisos, estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que
ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b).

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
En cumplimiento de lo anterior, se informa en el expediente de referencia:
Información relativa al beneficiario final de los fondos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Y para que conste, firmo la presente declaración.
Nombre:
Cargo:
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
LOGOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE SE FINANCIEN CON
FONDOS PROCEDENTES DEL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN
(NEXT GENERATION EU)
Extraído de la web: Identidad visual | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)
CUARTO.- Ordenar la continuación de los trámites de adjudicación del mismo.
Por todo lo expuesto, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, por el voto favorable de
todos los asistentes,
ACUERDA
Vº Bº
Firmado electrónicamente por:
Firmado Electrónicamente por:
MANUEL ORTIZ CORREA
JOSE DOMINGO REGALADO GONZALEZ
2
9/04/2025 - 21:34:24
2
9/04/2025 - 10:29:46
CSV: 15703233003364676250
CSV: 15703233003364676250